TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE E CONSTRÓI LTDA - EPP

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, inscrita no CNPJ n.º 67.360.446/0001-06, com sede à Rua João Batista Brisola, 15 – 1º e 2º Andar, neste ato representada pela Prefeita Municipal ELIANA DOS SANTOS SILVA, brasileira, solteira, professora, RG. n.º 17.288.175 e CPF n.º 072.970.758-09, residente e domiciliada à Rua Francisco Cesarino Ferreira, Bairro Ribeirão dos Nunes - em Ribeirão Grande – SP, e a empresa CONSTRÓI LTDA EPP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 04.465.481/0001-61, com endereço a Rua Braziliza Maria dos Anjos, 56 – Nunes em Ribeirão Grande – SP,  doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por FAUSTINO PAULO FERREIRA, portador da cédula de identidade nº 22.655.829-0, CPF: 117.541.588-03, conforme consta no contrato social, firmam o presente termo de contrato, concernente á Tomada de Preços nº 005/2010.  Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

PRIMEIRA (DO OBJETO) – A Contratada se obriga a realizar, nos termos do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do edital da tomada de preços nº 05/2010, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, independente de transcrição, os seguintes serviços:

I - Pavimentação de 2697,00m² com lajotas sextavadas, e execução 1.017m²  de guias e sarjetas, nas  ruas abaixo descritas:

a - Rua Joaquim Amantino Ferreira (trecho 3 – Convenio 755/09 );

b - Rua Edwirges Vilarino, no Jardim Emília; (convenio 1172/09)

c – Rua José Paulino Ferreira, no bairro Ribeirão dos Cruzes; (convenio 1172/09)

d – Rua Marcelino Libório da Costa (trecho 2), no bairro Ribeirão dos Cruzes (convenio 1172/09);

II - drenagem e pavimentação de 1248,94m² com lajotas sextavadas,   execução de 427,32 m guias e sarjetas, bem como execução de 214,00m de drenagem profunda, nas ruas abaixo descritas:

a – Rua Maria Anésia da Cruz

b – Rua Anna Antonia Mendes;

c – Rua Antonio Francisco Queiroz;

d – Rua Marcelino Libório da Costa (trecho 1), no bairro Ribeirão dos Cruzes;

SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO) – A Contratada se compromete a executar os serviços nos termos e parâmetros constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA da Tomada de Preços, nº 05/2010.

Parágrafo Primeiro - Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, que se incumbirá pelo fornecimento do efetivo pessoal e equipamentos necessários e compatíveis com o desenvolvimento dos serviços mencionados no objeto, respondendo pelos gastos e encargos decorrentes.

Parágrafo Segundo - Os serviços deverão ser executados em fiel cumprimento ao projeto executivo, memorial descritivo e orientações da fiscalização da CONTRATANTE, através do Coordenadoria de Engenharia.

Parágrafo Terceiro - Os serviços serão desenvolvidos, observado o prazo, mencionado na cláusula sexta.

TERCEIRA (DO VALOR) – O valor global estimado deste contrato é de R$ 283.822,27 (duzentos e oitenta e três mil oitocentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), conforme o preço proposto pela Contratada.

Parágrafo primeiro – O preço poderá ser realinhados visando restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuição da Contratante para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Parágrafo segundo - O realinhamento de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Contratante a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de forma não retroativa.

QUARTA (DA DESPESA) – A despesa do contrato neste exercício correrá à conta do Código de Despesa :02.01.00 – dept governo e infraestrutura, 02.01.01- gabinete do diretor, 4.4.90.51 – obras e instalações (ficha nº 23).

QUINTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas, de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal e conforme Cronograma Físico Financeiro, e mediante liberação da Caixa Econômica Federal e após serem apresentada a fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados.

Parágrafo Primeiro - Sendo comprovadas as medições dos serviços efetivamente executados, e após a visita técnica do responsável, o pagamento dos valores contratados será efetuado assim que creditado o credito.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do FGTS.

Parágrafo Terceiro – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.

SEXTA (DO PRAZO) – O prazo do presente contrato será de 7 (sete) meses, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES) – São obrigações da CONTRATADA, além das constantes do ANEXO I do edital da Tomada de Preços nº 05/2010, conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor; Apresentar à Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com base em indicações pela mesma fornecida; Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença.

OITAVA (DAS PENALIDADES) – Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:

I - Atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

II - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei 8.666/93.

parágrafo primeiro – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.

parágrafo segundo – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante.

NONA (DA GARANTIA) - No ato da assinatura deste Contrato, a Contratada deverá efetuar g a r a n t i a junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, em qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei n.º 8.666/93, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato.

DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.

parágrafo único – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte.

DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.

parágrafo primeiro – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

parágrafo segundo – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

parágrafo terceiro - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

DÉCIMA QUINTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Ribeirão Grande/SP., excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 02 de Julho de  2010.

ELIANA DOS SANTOS SILVA-PREFEITA MUNICIPAL

- Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

FAUSTINO PAULO FERREIRA-SOCIO

- CONSTRÓI LTDA EPP

Testemunhas:

- ___________________________________________

- _____________________________________________

1º  TERMO DE ADITAMENTO

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, inscrita no CNPJ n.º 67.360.446/0001-06, com sede à Rua João Batista Brisola, 15 – 1º e 2º Andar, neste ato representada pela Prefeita Municipal ELIANA DOS SANTOS SILVA, brasileira, solteira, professora, RG. n.º 17.288.175 e CPF n.º 072.970.758-09, residente e domiciliada à Rua Francisco Cesarino Ferreira, Bairro Ribeirão dos Nunes - em Ribeirão Grande – SP, e a empresa CONSTRÓI LTDA EPP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 04.465.481/0001-61, com endereço a Rua Braziliza Maria dos Anjos, 56 – Nunes em Ribeirão Grande – SP,  doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por FAUSTINO PAULO FERREIRA, portador da cédula de identidade nº 22.655.829-0, CPF: 117.541.588-03,  tendo em vista o constante do protocolizado sob nº 1022/2011, decidem de comum acordo celebrar o presente aditamento nos termos abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado nos termos da clausula sexta do contrato n. 47/10, em 90 (noventa dias) o prazo de vencimento, passando o seu termo final para o dia 18/07/2011.

CLAUSULA SEGUNDA – A prorrogação de prazo é necessária devido às chuvas terem ocasionado o atraso da execução das obras, conforme justificativas apresentadas pela responsável pela fiscalização de referida obra.

CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais clausulas contratuais.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 20 de abril de 2011.

ELIANA DOS SANTOS SILVA-PREFEITA MUNICIPAL

- Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

FAUSTINO PAULO FERREIRA-SOCIO

- CONSTRÓI LTDA EPP

Testemunhas:

___________________________________________

___________________________________________

2º  TERMO DE ADITAMENTO

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, inscrita no CNPJ n.º 67.360.446/0001-06, com sede à Rua João Batista Brisola, 15 – 1º e 2º Andar, neste ato representada pela Prefeita Municipal ELIANA DOS SANTOS SILVA, brasileira, solteira, professora, RG. n.º 17.288.175 e CPF n.º 072.970.758-09, residente e domiciliada à Rua Francisco Cesarino Ferreira, Bairro Ribeirão dos Nunes - em Ribeirão Grande – SP, e a empresa CONSTRÓI LTDA EPP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 04.465.481/0001-61, com endereço a Rua Braziliza Maria dos Anjos, 56 – Nunes em Ribeirão Grande – SP,  doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por FAUSTINO PAULO FERREIRA, portador da cédula de identidade nº 22.655.829-0, CPF: 117.541.588-03,  tendo em vista o constante do protocolizado sob nº 1667/2011, decidem de comum acordo celebrar o presente aditamento nos termos abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica suprimido o montante de R$ 9.021,37 (nove mil e vinte e um reais e trinta e sete centavos) do contrato n. 047/10, passando o seu valor total de R$ 283.822,27 (duzentos e oitenta e três mil oitocentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos) para R$ 274.800,90 (duzentos e setenta e quatro mil e oitocentos reais e noventa centavos).

CLAUSULA SEGUNDA (JUSTIFICATIVA) – A redução contratual está sendo realizada nos termos do §1º do artigo 65, da Lei de Licitações, com a supressão dos seguintes serviços contratados:

I - Retirada Manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento – 347,50 m²;

II - Desmonte (levantamento) mecanizado de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação de material – 1.451,00 m²;

II - Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal – 1.315,20 m² .

CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais clausulas contratuais.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 20 de abril de 2011.

ELIANA DOS SANTOS SILVA-PREFEITA MUNICIPAL

- Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

FAUSTINO PAULO FERREIRA-SOCIO

- CONSTRÓI LTDA EPP

Testemunhas:

___________________________________________

___________________________________________

3º  TERMO DE ADITAMENTO

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, inscrita no CNPJ n.º 67.360.446/0001-06, com sede à Rua João Batista Brisola, 15 – 1º e 2º Andar, neste ato representada pela Prefeita Municipal ELIANA DOS SANTOS SILVA, brasileira, solteira, professora, RG. n.º 17.288.175 e CPF n.º 072.970.758-09, residente e domiciliada à Rua Francisco Cesarino Ferreira, Bairro Ribeirão dos Nunes - em Ribeirão Grande – SP, e a empresa CONSTRÓI LTDA EPP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 04.465.481/0001-61, com endereço a Rua Braziliza Maria dos Anjos, 56 – Nunes em Ribeirão Grande – SP,  doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por FAUSTINO PAULO FERREIRA, portador da cédula de identidade nº 22.655.829-0, CPF: 117.541.588-03,  tendo em vista o constante do protocolizado sob nº 2.109/2011, decidem de comum acordo celebrar o presente aditamento nos termos abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica acrescido o montante de R$ 26.385,50 (vinte e seis mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) do contrato n. 047/10, passando o seu valor total de R$ 274.800,90 (duzentos e setenta e quatro mil e oitocentos reais e noventa centavos) para R$ 301.186,40 (trezentos e um mil cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos).

CLAUSULA SEGUNDA (JUSTIFICATIVA) – O aditamento contratual está sendo realizado nos termos do §1º do artigo 65, da Lei de Licitações, com o acréscimo dos seguintes serviços contratados:

I – Pavimentação em lajota de concreto 35MPa, 30x8 cm – 21,00 m²

II – Escavação manual de vala – 1,00 m²

III – Alvenaria de tijolo comum  - 10,45 m²

IV – revestimento interno e externo – 20,90m²

V - lastro de brita – 37,50 m³

VI – Forma em madeira comum – 5 m²

VII – concreto preparado no local fck 20MPa – 6,70m³

VIII - Lançamento e adensamento de concreto em estrutura – 6,70m³

IX – armadura – 154,00 kg

X – Grade para piso – 8,00 m²

XI – Aterro regularização e compactação mecanizada do terreno -  689,50 m²

XII – execução de passeio em concreto esp 6 cm – 42,00m³

XIII – lombada em concreto esp. 6cm  - 2,20 m³

CLAUSULA TERCEIRA – O presente aditamento irá onerar as seguintes dotações do orçamento vigente:

02.01.00 – Departamento de Governo e Infraestrutura

02.01.01 – Gabinete do Diretor

4.4.90.51 – Obras e instalações (Ficha 22)

CLAUSULA QUARTA - Ficam mantidas as demais clausulas contratuais.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 13 de maio de 2011.

ELIANA DOS SANTOS SILVA-PREFEITA MUNICIPAL

- Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

FAUSTINO PAULO FERREIRA-SOCIO

- CONSTRÓI LTDA EPP

Testemunhas:

___________________________________________

___________________________________________