PORTARIA Nº 048 - de 25 de janeiro de 2021.

Instaura Processo Administrativo para apurar irregularidades na execução do contrato n.º 026/2019 celebrado para construção do Centro de Eventos Culturais e Turísticos.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, a notificação expedida pelos responsáveis pela fiscalização do contrato acima mencionado que foi celebrado com a empresa Jaguar Construções Eireli determinando a retomada dos serviços referente a execução de obra pública;

CONSIDERANDO que mesmo notificada a referida empresa não retomou os serviços até a presente data (notificação anexa);

CONSIDERANDO que os recursos com os quais o referido contrato será pago advém em sua maior parte de recursos do MIT (Convênio nº 358 -Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo) e o atraso na execução da obra pode acarretar a perda desse recursos;

R E S O L V E,

Art. 1º. – Instaurar Processo Administrativo contra a empresa Jaguar Construções Eireli – CNPJ: 25.179.790/0001-45 com a finalidade de averiguar irregularidades na execução da obra de construção do Centro de Eventos Culturais e Turísticos do Ribeirão Grande, contrato número 026/2019.

Art. 2º – Consta da documentação que ora se junta que a obra em comento encontra-se sem andamento há mais de 1 (um) ano, sendo certo que a empresa ré foi devidamente notifica em 06/11/2020 a apresentar projeto executivo de realização de estrutura metálica, consoante o estatuído no edital de licitação da qual a mesma se sagrou vencedora, apresentando ainda justificativa técnica e memória de cálculo para elaboração de termo aditivo de contrato.

Frise-se que a elaboração de projeto executivo é atribuição da empresa, a qual inclusive já recebeu pelo mesmo.

Em resposta a notificada asseverou que “para ser plotado nas vias definitivas, com expedição da respectiva ART, o projeto executivo da estrutura metálica da cobertura apresentado pela JAGUAR necessita de aprovação da Arq. SEIDE, para só então ser iniciada a produção e instalação das treliças metálicas.”

O setor de engenharia informou que a empresa JAGUAR não apresentou o projeto executivo, tendo enviado somente um orçamento da empresa Noel e Noé Estruturas Metálicas Ltda.

Assevera-se ainda que a empresa em questão não apresentou a renovação da garantia da obra, conforme cláusula 9ª do contrato n.º 026/2019.

Finalmente, assevere-se a existência de 3 (três) ações trabalhistas em face da empresa JAGUAR, nas quais a prefeitura foi demandada subsidiariamente e que podem, em tese, acarretar prejuízo aos cofres públicos.

Art. 3º - Os membros que comporão a comissão processante serão os seguintes servidores:

- NÁGILA REGINA DA CRUZ GUIMARÃES – PRESIDENTE;

- EDMARA RITA DE PAULO;

- EDICLEI FERNANDO DA SILVA.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, data supra.

MARCELO LUIS NUNES

PREFEITO MUNICIPAL