Processo: 9082/2023.

EDITAL DE LICITAÇÃO

## PREGÃO PRESENCIAL 12/2023.

### 1 – PREÂMBULO

1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE torna público para conhecimento dos interessados que na sala de reuniões do Departamento de Assistência Social, localizada na Rua Jacyra Landim Stori, s/nº, CEP 18.315-000, Centro, Ribeirão Grande/SP, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do tipo Menor Preço por Lote, sendo modo de disputa aberto, o qual será processado de acordo com o que determina a Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021, além das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos.

1.2 - Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº 1 - “PROPOSTA” e nº 2 - “DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro, no local acima informado, até às 10h00 do dia 22 de junho de 2023. A sessão pública dirigida pelo Pregoeiro, se dará a seguir, no mesmo dia e local nos termos da legislação vigente, deste edital e respectivos anexos.

  - - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:

- I – TERMO DE REFERÊNCIA;

a) Memorial Descritivo,

b) Planilha Orçamentária,

c) Cronograma Físico-Financeiro,

II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;

III – MODELO DE PROCURAÇÃO, (Deverá apresentar fora dos envelopes);

- IV – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA, (Deverá apresentar fora dos envelopes);

- V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP; (Deverá apresentar fora dos envelopes);

VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA AO LOCAL DA OBRA (Facultativo);

VII- FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS / CREDENCIAMENTO, (Deverá apresentar fora dos envelopes);

VIII – MINUTA DO CONTRATO;

IX – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (Exigido somente na assinatura do Contrato).

### 2 – DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitação é para Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica no Município de Ribeirão Grande/SP. Conforme especificações e demais condições constantes no Anexo I – Termo de Referência do edital.

### 3 - DO PREÇO

3.1 - Estima-se o valor total desta licitação em R$ 5.715.675,93 (cinco milhões, setecentos e quinze mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), com base no valor de mercado.

3.2 - Cada concorrente deverá computar no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.

3.3 - Os quantitativos e valores indicados no Anexo I – Termo de Referência, correspondem à média dos praticados no mercado e foram apurados pela Coordenadoria de Obras, Engenharia e Fiscalização desta Prefeitura, para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os fatores técnicos e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.

- 4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 – A despesa correrá pelo Código: 02.01 – Departamento de Governo e Infraestrutura - 02.01.01 – Gabinete do Diretor e Dependências  – 15.451.0003.1004 – Projeto/Atividade – 4.4.90.51 – Obras e Instalações – Ficha de Empenho nº 25 - Fonte de Recurso Federal (05) – Ficha de Empenho nº 24 - Fonte de Recurso Estadual (02) – Ficha de Empenho nº 23 - Fonte de Recurso Próprio (01), do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 - Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam às exigências desse edital.

5.2 – Não poderão participar deste pregão as empresas que não atendam às exigências deste edital e seus anexos, tais quanto o autor do anteprojeto, projeto básico ou executivo e demais casos de vedação conforme legislação vigente.

6 – CONDIÇÕES DE CREDENCIAMENTO

6.1 – Os licitantes que desejarem participar deste pregão sem representante na sessão pública deverão entregar e/ou encaminhar os envelopes em conformidades com as exigências editalícias até a data e horas fixada no item 1.2 deste instrumento, assumindo todo e qualquer risco no que se refere ao não recebimento dos respectivos envelopes por parte do Pregoeiro e respectiva equipe de apoio. No caso de participantes com representante, esses deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo o original da carteira de identidade ou outro documento equivalente.

6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:

6.2.1 - Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade em vigor;

6.2.2 - Instrumento particular de procuração nos moldes do Anexo V, com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do licitante, acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, e dos documentos de eleição de seus administradores;

6.2.3 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de empresa licitante, cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição dos administradores.

6.3 - Nenhuma pessoa, poderá se credenciar para representar mais de um licitante no presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas.

6.4 - Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à presente licitação.

6.5 - Somente poderão participar da fase de lances os representantes devidamente credenciados.

6.6 – No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as seguintes declarações, condição essencial para participação no certame licitatório:

6.6.1 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, de acordo com modelo contido no Anexo III ao presente Edital.

6.6.2 – A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar gozar dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e nº 147/14, deverá DECLARAR, sob as penas da Lei, enquadramento de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo constante no Anexo VI.

6.6.3 - Formulário de dados cadastrais (Credenciamento) conforme Anexo VII. O referido documento deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Habilitação) e nº 2 (Proposta).

6.7 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE Nº 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

(RAZÃO SOCIAL e CNPJ DA PROPONENTE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE Nº 2

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

(RAZÃO SOCIAL e CNPJ DA PROPONENTE)

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1 – O Anexo II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta com todas as informações exigidas.

a) A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa.

7.2 – Deverão estar consignados na proposta:

a) dados cadastrais;

b) indicação obrigatória do preço por item em reais;

c) indicação do representante legal que firma a proposta e sua assinatura;

7.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

7.4 – Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5 – Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 12 (doze) meses.

7.6 – Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.7 – A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, suas substituições.

7.8 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua apresentação.

7.9 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, aqueles indicados no Anexo I – Termo de Referência, desclassificando-se as propostas cujos preços os excedam ou sejam manifestamente inexequíveis.

7.10 – O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelos órgãos de controle e após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7.11 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e demais normas aplicáveis.

8 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

8.1 – Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar os seguintes documentos:

8.1.1.1- Em se tratando de sociedades empresariais ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, sendo que as sociedades por ações apresentarão também os documentos de eleição de seus administradores;

8.1.1.1.1- Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações e/ou da respectiva consolidação, conforme legislação em vigor;

8.1.1.2- Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;

8.1.1.3 - Os documentos relacionados no item 8.1.1.1 não precisarão constar do Envelope n° 2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

9.1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.1.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ);

9.1.2.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

9.1.2.3- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, referente aos tributos incidentes sobre o objeto da licitação.

9.1.2.4- Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

9.1.2.5- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de Maio de 1943. ( Incluído pela Lei nº 12.440 de 2011 )  ( Vigência );

9.1.2.6- A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; (LC nº 123, art. 42);

9.1.2.6.1- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123, art. 43, caput);

9.1.2.6.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123/06 e LC nº 147/14);

9.1.2.6.3- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.1.2.6.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório

9.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

9.1.3.1- Certidão negativa de falência ou recuperação judicial (observando-se a Súmula 50 do TCESP), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação.

9.1.4 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

9.1.4.1 - Prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente que se dará pela apresentação da Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante.

9.1.4.2 - No caso de o licitante vencedor dessa licitação ser proponente domiciliado em outro estado, o Certificado de Registro emitido pelo CREA ou CAU do Estado de origem, deverá conter o visto do órgão equivalente em São Paulo para efeito de contratação.

9.1.4.3 - Declaração de visita técnica realizada por um representante ou engenheiro da empresa, conforme modelo do Anexo VI.

9.1.4.4 - A visita técnica ao local da obra é facultativo e será agendada pela Coordenadoria de Obras, Engenharia e Fiscalização desta Prefeitura, através da solicitação do interessado em participar desta licitação, atribuindo-se à empresa toda e qualquer responsabilidade pelas dúvidas que poderiam ter sido sanadas durante a visita. As visitas serão acompanhadas por um funcionário designado pela Coordenadoria supracitada e serão feitas individualmente até o último dia útil que antecede esta licitação.

9.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.2.1 - Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação ou por publicação na imprensa oficial.

9.2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias anteriores à data de apresentação das propostas;

9.2.3 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

9.2.3 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta nos itens 9.1.1 a 9.1.5.2.

9.2.6 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 9.1.2.6.2 e seguintes deste edital.

9.2.7 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.

9.2.8 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos, efetivamente entregues, poderão ser sanadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

9.2.9 - A verificação/regularização será certificada pelo Pregoeiro, anexando documentos aos autos, salvo impossibilidade devidamente justificada.

9.2.10 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.

9.2.11 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame;

9.2.12 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.

9.2.13 – O licitante vencedor será convocado a apresentar a proposta renovada com o valor final proposto, acompanhado da planilha financeira e cronograma físico financeiro conforme Termo de Referência desse edital.

9.2.14 - Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

9.2.15 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

10 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

10.1 - O Pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já consignadas no presente edital e as que seguem:

10.2 - No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 6 e seguintes.

10.3 - Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os envelopes nº. 1 e nº. 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.

10.4 - O julgamento será feito pelo critério de menor preço por lote, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;

10.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo licitante, por simples manifestação de vontade de seu representante.

10.6 - Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.

10.7 – Todas as propostas validadas serão selecionadas para a etapa de lances.

10.7.1 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

10.7.2 - O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

10.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

10.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

10.10 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC nº 123/06 e nº 147/14):

10.10.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores ao melhor preço apresentado; (LC nº 123/06 e nº 147/14).

10.10.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; (LC nº 123/06 e nº 147/14).

10.10.2.1 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; (LC nº 123/06 e nº 147/14).

10.10.2.2 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.10.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; (LC n° 123, art. 45, inc. III).

10.10.2.3 – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no item 10.10.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC nº 123/06 e nº 147/14)

10.10.2.4 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.10.3 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço inferior, será declarada a melhor proposta de preço aquela originalmente vencedora da fase de lances. (LC nº 123/06 e nº 147/14).

10.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste Edital.

10.12 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor do lance de menor valor com vistas à redução do preço ofertado.

10.13 - Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo motivadamente a respeito.

10.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições de habilitação estipuladas neste Edital;

10.15. - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos, efetivamente entregues, poderão ser sanadas na própria sessão pública de processamento do Pregão.

10.15.1 - A verificação/regularização será certificada pelo Pregoeiro, anexando documentos aos autos, salvo impossibilidade devidamente justificada.

10.15.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação/regularização, o licitante será inabilitado.

10.16 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor.

10.16.1 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.

10.17 - Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de apoio e Representantes credenciados.

10.18 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

10.19 – Na ocorrência da necessidade de estender a sessão para o dia subsequente, os representantes credenciados deverão assinar termo de concordância ou manifestar-se sobre os atos até então praticados.

10.20 – A sessão designada para o dia subsequente se iniciará às 09h00, mesmo sem o comparecimento dos credenciados. Durante a ausência dos representantes dos licitantes já credenciados, o Pregoeiro computará somente os valores das propostas escritas, decaindo do direito de ofertar lances durante a ausência.

11 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

11.1 - Com antecedência superior a dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, através de protocolo junto ao Setor de Licitações, no endereço indicado no item 1.1 desse edital, em dias úteis, das 08h00 às 17h00 ou através do e-mail compras@ribeiraogrande.sp..gov.br .

11.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

11.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

11.4 - Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de três dias que começará a correr a partir da declaração do vencedor para a apresentação das razões por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos;

11.4.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação;

11.4.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente;

11.4.3 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório;

11.4.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

11.4.5 - As razões de recurso e as contrarrazões deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de Licitações, no endereço indicado no item 1.1 desse edital, em dias úteis, das 08h00 às 17h00, ou através do e-mail compras@ribeiraogrande.sp..gov.br .sob pena de configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública.

12 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VIII, onde neste ato será assinado Termo de Ciência e Notificação conforme Anexo IX.

12.1.1 - Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

12.1.1.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar;

12.1.2 - Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.10.1;

12.1.3 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC nº 147/14).

12.1.3.1 - Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.10.1.

12.1.3.2 - Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à contratação.

12.1.4 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 12.1.3, ou se recusar a celebrar a contratação, será convocado outro licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação.

12.2 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

13 - DAS SANÇÕES

13.1 - A inabilitação do licitante classificado, apesar da declaração apresentada, implicará na aplicação de multa correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor da proposta, sem embargo da imposição das demais sanções cabíveis.

13.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

a) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02.

13.3 - O atraso injustificado no cumprimento do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

13.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto na Lei que rege a matéria.

13.5 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

13.6 - Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem  9.1.2.6.2 deste edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a até 20% (vinte por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto na Lei que rege a matéria.

13.7 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias contados da data da intimação do interessado.

13.8 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-los, na Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, no horário de expediente, até o último dia útil que antecede a data de abertura da Licitação, ou solicita-la através do endereço eletrônico licitacao@ribeiraogrande.sp.gov.br. e/ou compras@ribeiraogrande.sp.gov.br  ou retira-lo no site www.ribeiraogrande.sp.gov.br

14.2 - A Prefeitura do Município de Ribeirão Grande poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar no todo ou em parte a presente licitação.

###### Ribeirão Grande/SP.  31 de maio de 2023.

_________________________

Marcelo Luis Nunes

Prefeito Municipal

## PREGÃO PRESENCIAL 12/2023.

# ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

Lote 01- Secretária de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo n° 100928/2021

Memorial Descritivo

Local: Pavimentação asfáltica na Avenida Eduardo Brisola de Lima, Praça Bom Jesus (Trecho 1 – alça direita da Igreja e Trecho 2 – alça esquerda da Igreja), Rua Joaquim Amantino Ferreira e Rua Jorge Mendes de Carvalho – Centro.

# OBJETIVO:

O presente memorial descritivo fixa as diretrizes básicas para a execução do projeto de pavimentação asfáltica, que será executado de acordo com as especificações técnicas e obedecendo tanto aos desenhos e detalhes dos projetos, como as especificações do caderno de encargos em anexo. Os ensaios de Controle Tecnológico deverão ser apresentados para a aceitação dos serviços em medição e pagamento, os custos correspondentes a tais serviços técnicos laboratoriais estão incluídos nos custos unitários dos serviços. O Controle Tecnológico deverá ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das análises deverão ser apresentados conforme norma técnica, acompanhados de “Análise dos Resultados”, descrevendo claramente se a amostra atende, ou não, ao projeto e às normas, vinculado a uma ART, nos laudos deverão constar o número da ART correspondente, podendo ser única para o projeto, indicar também qual o trecho da rua/etapa que pertence à amostra.

Área à ser revestida – 6.296,02 m2

SERVIÇOS PRELIMINARES

Estes serviços devem ser também providenciados pela empresa contratada, devendo ser executados conforme necessidade de execução da obra:

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento - Será medido por área real de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto retirado, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da retirada (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e o ferramental apropriado para a execução dos serviços: desmonte manual de pavimento em paralelepípedo, ou lajota de concreto, inclusive o lastro de areia; a seleção e separação do material, a limpeza e a acomodação manual das peças em lotes, para o reaproveitamento, ou remoção. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.

Limpeza do terreno - Ficarão a cargo exclusivo da contratada, os serviços de raspagem e limpeza do terreno, retirada de entulho, além dos serviços de retirada de plantas existentes no local, devendo ser executados de modo a não deixar raízes ou tocos de árvores que possam prejudicar os trabalhos ou a própria obra. Toda a matéria vegetal resultante do roçado e destocamento, bem como todo o entulho depositado no terreno, deve ser retirado do canteiro de obras já nesta fase.

Locação da obra - Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser executada, obedecendo ao projeto. A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas pontaletadas, sendo definidos claramente os eixos de referência.

Deposito para materiais - deve ser executado em madeira compensada, tábuas ou produto similar, com a finalidade de guardar ferramentas e proteger materiais perecíveis contra intempéries.

Placa de obra - A Placa de obra deverá ser conforme modelo do programa e/ou do município, instalada em local visível, conforme orientação do contratante.

TERRAPLENAGEM

Escavação, carga e transporte em 1ª categoria- Depois de executadas as remoções, efetuamos as compensações de corte e aterro seguindo-se o greide de terraplenagem. Havendo necessidade de material para complementarmos o greide projetado, este serviço será efetuado com material de jazida, previamente escolhido e que apresenta as características geomecânicas necessárias para servir de corpo de aterro. Este solo será compactado em camadas, nunca superior a 20 cm, observando-se a umidade do solo com tolerância de mais ou menos 3% da umidade ótima do material empregado. A energia de compactação utilizada será a normal, não podendo ser inferior a 100% do P.N.

Compactação de aterros a 100% p.n.- Sobre o subleito remanescente devidamente compactado será efetuado aterro com material proveniente de jazida de boa qualidade, com umidade ótima e compactação à energia de 100% do Proctor Normal, devendo após sua compactação ser regularizado de forma a permitir que a camada seguinte possa ser executada com espessura constante.

DRENAGEM SUPERFICIAL

Sarjeta em concreto- Em sequência ao serviço de compactação do subleito, faz-se necessário à execução dos serviços de drenagem superficial da pista, (Sarjeta de concreto), pois as ruas em questão já possuem guia. Apresentando resistência característica mínima de FCK = 11 Mpa, assentados sobre a base compactada rebaixada.

Deverá em cada lote ter rebaixamento de meio-fio para acesso de veículos, obedecendo a existência de portões de acesso de veículos nos lotes, largura mínima de 3,00m.

PAVIMENTAÇÃO

Regularização e compactação do subleito- Subleito é definido como sendo o semi-espaço que constitui o terreno de fundação do pavimento. Sobre o subleito será assentada a camada do pavimento projetado, por isto, se exige que o mesmo seja capaz de suportar sua parcela dos esforços decorrentes do tráfego, para cálculo da área de regularização é considerado uma faixa de 0,50m nas laterais da pista, para assentamento do meio-fio e sarjeta.

Base de brita graduada- A camada de base será executada em Brita graduada com espessura de 12 cm, composta por mistura em usina de produtos de britagem, apresentando granulometria contínua, cuja estabilização é obtida pela ação mecânica do equipamento de compactação

Imprimação com emulsão- Sobre a base será executada imprimação para a proteção da mesma, causando impermeabilização que não permitirá a perda de água da mistura solo + cimento, responsável pela cura da base e para aumentar a coesão da superfície da base.

Pintura de ligação

Após a limpeza e lavagem da pista, será efetuada a pintura de ligação com RR-2C, com caminhão tipo espargidor com taxa de aplicação em torno de 0,5 l/m2 a 0,88 l/m², tomando-se os cuidados de limpeza.	Quando a taxa preconizada é de 0,5 l/m2 de emulsão, é comum adicionar-se água, como processo construtivo, já que a aplicação em pequenas quantidades, somente de emulsão, propicia dificuldades executivas.

C.B.U.Q – Revestimento

Após o reperfilamento será efetuada uma camada de revestimento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), espessura de 3 cm, CBUQ é uma mistura à quente de agregados miúdos, graduados e material betuminoso, sobre o pavimento já devidamente limpo. Usando-se para tal, equipe composta de motoniveladora, rolos compactadores tipo liso e pneumático, possibilitando assim um bom acabamento e resistência ao tráfego. O método consiste no transporte da massa através de caminhões basculantes da usina até sua aplicação, devidamente cobertos com lona. Após aplicada com a vibro acabadora, deverão ser utilizados os rolos pneumáticos e lisos até a perfeita compactação do material. As faixas da massa poderão ser do tipo IV ou V; segundo norma do DER. As temperaturas da massa não deverão ultrapassar 177o C; no caminhão a temperatura não deverá ser inferior a 127o C, na rolagem a temperatura deverá ser propicia para compactação do material.

ENSAIOS NECESSÁRIOS

– Sub-base e base

Análise granulométrica dos agregados para bases com agregados de pedra – DNIT (ME083/98) – mínimo 1 ensaio por rua; - Grau de compactação para bases com solos estabilizados – DNIT (ME/051/94) – mínimo 1 ensaio a cada 100m; - CBR do material compactado na pista para ambas as bases – DNIT (ME-049/94)

– mínimo 1 ensaio por rua;

– Imprimação e Pintura de Ligação

Teor de betume – DNIT (053/94) – mínimo 1 ensaio a cada 300m;

– Revestimento em CBUQ / PMF

Ensaio MARSHALL – apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento DNIT (107/94) – PMF, DNIT (043/95) – CBUQ;

Extração de amostra do revestimento – DNIT (ME138/94) e (053/94) – CBUQ e PMF – mínimo uma amostra por rua (determinar a espessura da amostra, resistência à tração por compressão diametral e teor de betumes);

No caso de revestimento com CBUQ, verificar a temperatura da mistura, para todas as cargas, no momento da distribuição na pista e rolagem. A temperatura da mistura não deve ser inferior a 120ºC. DER (ES-P 21-05 CBUQ).

LAUDOS / TESTES A SEREM APRESENTADOS

Obs.: SERÃO COBRADOS A APRESENTAÇÃO, COMO PRÉ-REQUISITO PARA EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO

Pinturas Asfálticas

Pintura de Ligação – DNER-ES 307-97

Ensaio de Viscosidade (DNER-ME-004/94)

Ensaio de Resíduo por Evaporação e Destilação (ABNT NBR 6568)

Atendimento da norma de execução (DNER-ES-014/74 e DNER-ES-015/71). Taxa de aplicação

Controle geométrico (largura / comprimento / taxa)

Massas (Concretos Asfálticos)

Revestimento em CBUQ – ensaio Marshall (apresentar projeto de amassa antes de iniciar o revestimento) – DNIT – 043/95

Revestimento em CBUQ – extração de amostra do revestimento para determinar a espessura da amostra, resistência à tração por compressão diametral e teor de betumes (mínimo 1 amostra por rua) – DNIT – ME - 138/94 e DNIT 053/94

Ribeirão Grande - SP, 14 de Abril de 2023.

RODRIGO DE ARAUJO

ENG.CIVIL- CREA 5070984787

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ LOCAL: RUA AVENIDA EDUARDO BRISOLA DE LIMA, RUA PRAÇA BOM JESUS (TRECHO 1 – ALÇA DIREITA DA IGREJA), RUA PRAÇA BOM JESUS (TRECHO 2 – ALÇA ESQUERDA DA IGREJA), RUA JOAQUIM AMANTINO FERREIRA, RUA JORGE MENDES DE CARVALHO. REFERÊNCIA; ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE; QTDE; VALOR S/ BDI; VALOR C/ BDI 21,87 %; PREÇO TOTAL. 1; SERVIÇOS PRELIMINARES. 02.08.020; 1,1; Placa de identificação para obra; m²; 6,00; R$ 893,56; R$ 1.088,98; R$ 6.533,89. SUBTOTAL 01; R$ 6.533,89. REFERÊNCIA; ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE; QTDE; VALOR S/ BDI; VALOR C/ BDI 21,87 %; PREÇO TOTAL. 2; PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ. 04.40.050; 2.1; Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento; m2; 5452,07; R$ 18,85; R$ 22,97; R$ 125.247,65. 54.06.170; 2,2; Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa; m3; 120,25; R$ 818,97; R$ 998,08; R$ 120.018,97. 54.01.030; 2.3; Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km; m2; 5452,07; R$ 29,31; R$ 35,72; R$ 194.748,47. 54.01.210; 2,4; Base de bica corrida; m3; 654,25; R$ 240,49; R$ 293,09; R$ 191.750,97. 54.03.200; 2,5; Concreto asfáltico usinado a quente - Binder; m3; 109,04; R$ 1.381,91; R$ 1.684,13; R$ 183.637,94. 54.03.230; 2,6; Imprimação betuminosa ligante; m²; 5452,07; R$ 7,22; R$ 8,80; R$ 47.972,84. 54.03.240; 2,7; Imprimação betuminosa impermeabilizante; m²; 5452,07; R$ 14,40; R$ 17,55; R$ 95.679,90. 54.03.210; 2.8; Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ; m3; 163,56; R$ .530,49; R$ 1.865,21; R$ 305.073,45. SUBTOTAL 02; R$ 1.264.130,19. SERVIÇOS PRELIMINARES; R$ 6.533,89. PAVIMENTAÇÃO; R$ 1.264.130,19. TOTAL GERAL C/ BDI DE 21,87%; R$ 1.270.664,08. Versão: 189 - Sem Desoneração Lei Social: BDI: 21,87 % Vigência: 02/2023. Declaro que a alternativa adotada no orçamento ação da folha de pagamento, é a mais adequada à administração.. RIBEIRÃO GRANDE, 14 DE ABRIL DE 2023. Marcelo Luis Nunes; Rodrigo de Araújo. PREFEITO MUNICIPAL; Eng. Civil CREA: 5070984787.

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local da obra: | RUA AVENIDA EDUARDO BRISOLA DE LIMA, RUA PRAÇA BOM JESUS (TRECHO 1 – ALÇA DIREITA DA IGREJA), RUA PRAÇA BOM JESUS (TRECHO 2 – ALÇA ESQUERDA DA IGREJA), RUA JOAQUIM AMANTINO FERREIRA, RUA JORGE MENDES DE CARVALHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referência: | Versão: 189 - Sem Desoneração Lei Social: BDI: 21,87 % Vigência: 02/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Valor R$ | 1° Mês |  | 2° Mês |  | 3° Mês |  | Valor Total |  |  |
|  |  |  | Valor R$ | Peso/exec | Valor R$ | Peso/exec | Valor R$ | Peso/exec | Valor R$ | Peso % |  |
|  | Pavimentação Asfáltica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Preliminares | 6.533,89 | R$ 6.533,89 | 0,51% |  |  |  |  | R$ 6.533,89 | 0,51% |  |
| 2 | Pavimentação Asfáltica | 1.264.130,19 | R$ 421.376,73 | 33,16% | R$ 421.376,73 | 33,16% | R$ 421.376,73 | 33,16% | R$ 1.264.130,19 | 99,49% |  |
|  |  | 1.270.664,08 | 427.910,62 | 33,68% | 421.376,73 | 33,16% | 421.376,73 | 33,16% | R$ 1.270.664,08 | 100,00% |  |
| RIBEIRÃO GRANDE, 14 DE ABRIL DE 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________________________ |  |  |  |  |  | _________________________ |  |  |  |  |
|  | MARCELO LUIS NUNES |  |  |  |  |  | RODRIGO DE ARAUJO |  |  |  |  |
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  |  | Eng. Civil CREA: 5070984787 |  |  |  |  |

Lote 02 – Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo nº 100182/2022

Memorial Descritivo

Local: Pavimentação asfáltica nas Ruas Manuel Silvério Ferreira, Praça Rubens de Lima, Jorge Mendes de Carvalho, Antônio Cruz, Francisco Silvério Ferreira, João Batista Brisola, José da Cruz, Deodoro José de Lima – Centro.

01- CONSIDERAÇÃOES INICIAIS

01.01- Este memorial trata dos principais pontos que devem ser seguidos na execução da obra em questão, os detalhamentos quanto à forma de execução dos trabalhos, e outros fatores de importância técnicas. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às normas Brasileiras (ABNT) Durante a obra será feita pela empresa contratada, periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local

01.02- Os serviços de retirada de pavimentação em lajotas, serão executados pela municipalidade.

02– SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01– Limpeza do terreno: Regularização e raspagem limpeza do terreno, destocamento, remoção de camada vegetal e obstáculos existentes, compreendendo a largura do leito viário e a largura do passeio em toda a extensão especificada em projeto. (municipalidade)

02.02– Abertura de Caixa: O serviço consiste em escavar, carregar e transportar para um local de “bota-fora”, designado pela Prefeitura Municipal, todo o material que mediante teste, não apresente Características granulométricas e de compactação exigidas para servir de base de pavimento asfáltico. A escavação para abertura da caixa não deverá exceder a largura L + 0,30m, conforme Seção Transversal.

02.03- Sub-Leito: A superfície do sub-leito deverá ser regularizada até assumir a forma da seção transversal tipo do leito carroçável. Utilizando-se de Base de Solo, brita e cimento Portland (50/50) obtido em usina (recomendação catalogo DNIT), o material deverá ser postado em porções convenientemente distanciadas, para o melhor desempenho dos serviços de nivelamento até atingir a espessura de 25cm. Após deverá ser aplicado uma camada de base de brita graduada na espessura de 10 cm.

A compactação deverá ser executada progressivamente das bordas para o centro e o equipamento deverá percorrer posteriormente trajetórias paralelas ao eixo da pista, recobrindo a cada movimento, aproximadamente metade da largura da faixa anteriormente compactada.

Se necessário o material deverá ser levemente umedecido para torná-lo compatível.

02.04 – Marcação da obra: Serão utilizados piquetes para o alinhamento e nivelamento a distâncias convenientemente das bordas do leito para os serviços de terraplanagem. Posteriormente serão utilizados piquetes de demarcação para execução das guias e sarjetas, conforme especificação em projeto.

03– PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ

03.01- Imprimação Ligante: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-1251/93 Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: CAP-150 ou CAP-200. A taxa de aplicação deve-se situar em torno de 0,50 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida.

03.02- Imprimação Impermeabilizante: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-9686/93, NBR-12950/93 E EB- 1686/93 pode ser empregado asfalto diluído tipo CM-30, CM-70 ou CM-250. A escolha do material deverá ser feita em função da textura do material da base. A taxa de aplicação será aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente no canteiro de obra, devendo variar de 0,80 a 1,60 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes, a seguir aplica-se o material 3 betuminoso. O material não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida, e na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida.

03.03- Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ): CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente. A espessura mínima permitida da camada de massa asfáltica é de 3,00 cm, aplicada. A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo com as Normas Técnicas.

04- SARJETAS MOLDADAS “IN LOCO”

04.01– Sarjetas: Serão executadas “in loco”, seguindo rigorosamente ao projeto, com piqueteamento a cada 5m, em trechos retos, e de 1 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3 m, fixação de linha náilon nos piquetes. Deverá ser feito de forma continua e as juntas de dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01cm de profundidade, sobre a face aparente da sarjeta de concreto, em intervalos de 3 a 4 m. Será utilizado concreto usinado, com resistência mínima à compressão de 25,0 MPa, executado com brita nº 1, ou nº 0 (19 mm), plasticidade ("slump") 0 + 1 cm, teor de argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%.

05- SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.01 – Sinalização Horizontal: A sinalização Horizontal será executada sobre o pavimento da via na transversal, com tinta especial para demarcação de trânsito na cor branca (faixa de pedestre), é de extrema importância que seja utilizado, juntamente com a tinta, as microesferas de vidro para que lhe tragam características refletivas.

Os serviços de sinalização deverão atender as especificações do DNIT e estar em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 e Lei nº 9.602 de 21 de janeiro de 1998) e com as respectivas Normas e Regulamentações do CONTRAN, além de atender as diretrizes e orientações da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

06 – LIMPEZA

06.01 – Limpeza final da obra: A limpeza será executada pela municipalidade.

Ribeirão Grande, 14 de abril de 2023

___________________________

Rodrigo de Araújo

Engº Civil CREA: 5070984787

|  | PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local da obra: | RUA MANUEL SILVÉRIO FERREIRA, PRAÇA RUBENS DE LIMA, RUA JORGE MENDES DE CARVALHO, RUA ANTÔNIO CRUZ, RUA FRANCISCO SILVÉRIO FERREIRA, RUA JOÃO BATISTA BRISOLA, RUA JOSÉ DA CRUZ E RUA DEODORO JOSÉ DE LIMA - CENTRO - RIBEIRÃO GRANDE / SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referência: | BOLETIM CDHU - 189 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI: | 21,76% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | R$ S/ BDI | R$ C/ BDI 21,76 | R$ TOTAL |  |  |  |  |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ 6.527,99 |  |  |  |  |
| 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6,00 | 893,56 | R$ 1.088,00 | R$ 6.527,99 |  |  |  |  |
| 2 | RUA MANUEL SILVÉRIO FERREIRA |  |  |  |  |  | R$711.346,78 |  |  |  |
| 2.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | R$ 703.213,56 |  |  |  |  |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 3.598,42 | R$ 1,80 | R$ 2,19 | R$ 7.886,59 |  |  |  |  |
| 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | m³ | 44,67 | R$ 818,97 | R$ 997,18 | R$ 44.543,94 |  |  |  |  |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 3.598,42 | R$ 29,31 | R$ 35,69 | R$ 128.419,89 |  |  |  |  |
| 54.01.210 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 359,84 | R$ 240,49 | R$ 292,82 | R$ 105.369,16 |  |  |  |  |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 71,97 | R$ 1.381,91 | R$ 1.682,61 | R$ 121.095,01 |  |  |  |  |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 3.598,42 | R$ 7,22 | R$ 8,79 | R$ 31.633,97 |  |  |  |  |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 3.598,42 | R$ 14,40 | R$ 17,53 | R$ 63.092,68 |  |  |  |  |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 107,95 | R$ 1.530,49 | R$ 1.863,52 | R$ 201.172,33 |  |  |  |  |
| 2.2 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ 8.133,21 |  |  |  |  |
| 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica -(com micro esferas de vidro) | m² | 164,04 | R$ 40,72 | R$ 49,58 | R$ 8.133,21 |  |  |  |  |
| 2 | PRAÇA RUBENS DE LIMA |  |  |  |  |  | R$192.875,79 |  |  |  |
| 2.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | R$ 191.529,67 |  |  |  |  |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 1.003,92 | R$ 1,80 | R$ 2,19 | R$ 2.200,27 |  |  |  |  |
| 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | m³ | 7,79 | R$ 818,97 | R$ 997,18 | R$ 7.768,02 |  |  |  |  |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 1.003,92 | R$ 29,31 | R$ 35,69 | R$ 35.827,75 |  |  |  |  |
| 54.01.210 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 100,39 | R$ 240,49 | R$ 292,82 | R$ 29.396,85 |  |  |  |  |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 20,08 | R$ 1.381,91 | R$ 1.682,61 | R$ 33.784,19 |  |  |  |  |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1.003,92 | R$ 7,22 | R$ 8,79 | R$ 8.825,53 |  |  |  |  |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 1.003,92 | R$ 14,40 | R$ 17,53 | R$ 17.602,17 |  |  |  |  |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 30,12 | R$ 1.530,49 | R$ 1.863,52 | R$ 56.124,89 |  |  |  |  |
| 2.2 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ 1.346,12 |  |  |  |  |
| 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - (com micro esferas de vidro) | m² | 27,15 | R$ 40,72 | R$ 49,58 | R$ 1.346,12 |  |  |  |  |
| 3 | RUA JORGE MENDES DE CARVALHO |  |  |  |  |  | R$102.358,76 |  |  |  |
| 3.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | R$ 100.395,37 |  |  |  |  |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 514,21 | R$ 1,80 | R$ 2,19 | R$ 1.126,98 |  |  |  |  |
| 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | m³ | 6,29 | R$ 818,97 | R$ 997,18 | R$ 6.272,25 |  |  |  |  |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 514,21 | R$ 29,31 | R$ 35,69 | R$ 18.351,05 |  |  |  |  |
| 54.01.210 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 51,42 | R$ 240,49 | R$ 292,82 | R$ 15.057,13 |  |  |  |  |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 10,28 | R$ 1.381,91 | R$ 1.682,61 | R$ 17.304,33 |  |  |  |  |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 514,21 | R$ 7,22 | R$ 8,79 | R$ 4.520,46 |  |  |  |  |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 514,21 | R$ 14,40 | R$ 17,53 | R$ 9.015,87 |  |  |  |  |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 15,43 | R$ 1.530,49 | R$ 1.863,52 | R$ 28.747,29 |  |  |  |  |
| 3.2 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ 1.963,39 |  |  |  |  |
| 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - (com micro esferas de vidro) | m² | 39,60 | R$ 40,72 | R$ 49,58 | R$ 1.963,39 |  |  |  |  |
| 4 | RUA ANTÔNIO CRUZ |  |  |  |  |  | R$104.443,69 |  |  |  |
| 4.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | R$ 102.770,35 |  |  |  |  |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 517,27 | R$ 1,80 | R$ 2,19 | R$ 1.133,69 |  |  |  |  |
| 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | m³ | 8,11 | R$ 818,97 | R$ 997,18 | R$ 8.087,11 |  |  |  |  |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 517,27 | R$ 29,31 | R$ 35,69 | R$ 18.460,26 |  |  |  |  |
| 54.01.210 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 51,73 | R$ 240,49 | R$ 292,82 | R$ 15.146,73 |  |  |  |  |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 10,35 | R$ 1.381,91 | R$ 1.682,61 | R$ 17.407,31 |  |  |  |  |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 517,27 | R$ 7,22 | R$ 8,79 | R$ 4.547,36 |  |  |  |  |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 517,27 | R$ 14,40 | R$ 17,53 | R$ 9.069,52 |  |  |  |  |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 15,52 | R$ 1.530,49 | R$ 1.863,52 | R$ 28.918,36 |  |  |  |  |
| 4.2 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ 1.673,35 |  |  |  |  |
| 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - (com micro esferas de vidro) | m² | 33,75 | R$ 40,72 | R$ 49,58 | R$ 1.673,35 |  |  |  |  |
| 5 | RUA FRANCISCO SILVERIO FERREIRA |  |  |  |  |  | R$86.554,37 |  |  |  |
| 5.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | R$ 85.093,72 |  |  |  |  |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 421,19 | R$ 1,80 | R$ 2,19 | R$ 923,11 |  |  |  |  |
| 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | m³ | 8,02 | R$ 818,97 | R$ 997,18 | R$ 7.997,37 |  |  |  |  |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 421,19 | R$ 29,31 | R$ 35,69 | R$ 15.031,37 |  |  |  |  |
| 54.01.210 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 42,12 | R$ 240,49 | R$ 292,82 | R$ 12.333,31 |  |  |  |  |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 8,42 | R$ 1.381,91 | R$ 1.682,61 | R$ 14.174,00 |  |  |  |  |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 421,19 | R$ 7,22 | R$ 8,79 | R$ 3.702,71 |  |  |  |  |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 421,19 | R$ 14,40 | R$ 17,53 | R$ 7.384,91 |  |  |  |  |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 12,64 | R$ 1.530,49 | R$ 1.863,52 | R$ 23.546,94 |  |  |  |  |
| 5.2 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ 1.460,65 |  |  |  |  |
| 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - (com micro esferas de vidro) | m² | 29,46 | R$ 40,72 | R$ 49,58 | R$ 1.460,65 |  |  |  |  |
| 6 | RUA JOÃO BATISTA BRISOLA |  |  |  |  |  | R$118.258,62 |  |  |  |
| 6.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | R$ 116.302,66 |  |  |  |  |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 590,18 | R$ 1,80 | R$ 2,19 | R$ 1.293,49 |  |  |  |  |
| 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | m³ | 8,30 | R$ 818,97 | R$ 997,18 | R$ 8.273,68 |  |  |  |  |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 590,18 | R$ 29,31 | R$ 35,69 | R$ 21.062,26 |  |  |  |  |
| 54.01.210 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 59,02 | R$ 240,49 | R$ 292,82 | R$ 17.281,69 |  |  |  |  |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 11,80 | R$ 1.381,91 | R$ 1.682,61 | R$ 19.860,90 |  |  |  |  |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 590,18 | R$ 7,22 | R$ 8,79 | R$ 5.188,31 |  |  |  |  |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 590,18 | R$ 14,40 | R$ 17,53 | R$ 10.347,89 |  |  |  |  |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 17,71 | R$ 1.530,49 | R$ 1.863,52 | R$ 32.994,45 |  |  |  |  |
| 6.2 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ 1.955,96 |  |  |  |  |
| 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - (com micro esferas de vidro) | m² | 39,45 | R$ 40,72 | R$ 49,58 | R$ 1.955,96 |  |  |  |  |
| 7 | RUA JOSÉ DA CRUZ |  |  |  |  |  | R$42.916,87 |  |  |  |
| 7.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | R$ 41.889,06 |  |  |  |  |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 202,97 | R$ 1,80 | R$ 2,19 | R$ 444,85 |  |  |  |  |
| 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | m³ | 4,75 | R$ 818,97 | R$ 997,18 | R$ 4.736,59 |  |  |  |  |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 202,97 | R$ 29,31 | R$ 35,69 | R$ 7.243,56 |  |  |  |  |
| 54.01.210 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 20,30 | R$ 240,49 | R$ 292,82 | R$ 5.943,38 |  |  |  |  |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 4,06 | R$ 1.381,91 | R$ 1.682,61 | R$ 6.830,40 |  |  |  |  |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 202,97 | R$ 7,22 | R$ 8,79 | R$ 1.784,32 |  |  |  |  |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 202,97 | R$ 14,40 | R$ 17,53 | R$ 3.558,76 |  |  |  |  |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 6,09 | R$ 1.530,49 | R$ 1.863,52 | R$ 11.347,19 |  |  |  |  |
| 7.2 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ 1.027,81 |  |  |  |  |
| 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - (com micro esferas de vidro) | m² | 20,73 | R$ 40,72 | R$ 49,58 | R$ 1.027,81 |  |  |  |  |
| 8 | RUA DEODORO JOSÉ DE LIMA |  |  |  |  |  | R$85.800,24 |  |  |  |
| 8.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | R$ 83.122,88 |  |  |  |  |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 409,17 | R$ 1,80 | R$ 2,19 | R$ 896,77 |  |  |  |  |
| 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | m³ | 8,25 | R$ 818,97 | R$ 997,18 | R$ 8.226,72 |  |  |  |  |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 409,17 | R$ 29,31 | R$ 35,69 | R$ 14.602,40 |  |  |  |  |
| 54.01.210 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 40,92 | R$ 240,49 | R$ 292,82 | R$ 11.981,34 |  |  |  |  |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 8,18 | R$ 1.381,91 | R$ 1.682,61 | R$ 13.769,50 |  |  |  |  |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 409,17 | R$ 7,22 | R$ 8,79 | R$ 3.597,04 |  |  |  |  |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 409,17 | R$ 14,40 | R$ 17,53 | R$ 7.174,16 |  |  |  |  |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 12,28 | R$ 1.530,49 | R$ 1.863,52 | R$ 22.874,95 |  |  |  |  |
| 8.2 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ 2.677,36 |  |  |  |  |
| 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica -(com micro esferas de vidro) | m² | 54,00 | R$ 40,72 | R$ 49,58 | R$ 2.677,36 |  |  |  |  |
|  |  | PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ 6.527,99 |  |  |  |
|  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | R$ 1.424.317,27 |  |  |  |
|  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | R$20.237,84 |  |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL - INCLUSO BDI = 21,76% |  |  |  |  | R$1.451.083,10 |  |  |  |
|  | RIBEIRÃO GRANDE, 14 DE ABRIL DE 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________________________________ |  |  | ________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | MARCELO LUIS NUNES |  |  | RODRIGO DE ARAÚJO |  |  |  |  |  |  |
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | Eng. Civil CREA: 5070984787 |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local da obra: | RUA MANUEL SILVÉRIO FERREIRA, PRAÇA RUBENS DE LIMA, RUA JORGE MENDES DE CARVALHO, RUA ANTÔNIO CRUZ, RUA FRANCISCO SILVÉRIO FERREIRA, RUA JOÃO BATISTA BRISOLA, RUA JOSÉ DA CRUZ E RUA DEODORO JOSÉ DE LIMA - CENTRO - RIBEIRÃO GRANDE / SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referência: | BOLETIM CDHU - 189 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI: | 21,76% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Valor R$ | 1° Mês |  | 2° Mês |  |  | 3° Mês |  |  |  | Valor Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valor R$ | Peso/exec | Valor R$ |  | Peso/exec | Valor R$ |  | Peso/exec |  | Valor R$ |  | Peso % |  |  |  |  |
|  | Construção de Secretaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PRELIMINARES | 6.527,99 | R$ 6.527,99 | 0,45% |  |  |  |  |  |  |  | R$ 6.527,99 |  | 0,45% |  |  |  |  |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ | 1.424.317,27 | R$ 474.772,42 | 32,72% | R$ 474.772,42 |  | 32,72% | R$ 474.772,42 |  | 32,72% |  | R$ 1.424.317,27 |  | 98,16% |  |  |  |  |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 20.237,84 |  |  |  |  |  | R$ 20.237,84 |  | 1,39% |  | R$ 20.237,84 |  | 1,39% |  |  |  |  |
|  |  | 1.451.083,10 | 481.300,42 | 33,17% | 474.772,42 |  | 32,72% | 495.010,26 |  | 34,11% |  | R$ 1.451.083,10 |  |  | 100,00% |  |  |  |
|  | RIBEIRÃO GRANDE, 14 DE ABRIL DE 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________________________ |  |  |  |  |  |  | _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MARCELO LUIS NUNES |  |  |  |  |  |  | RODRIGO DE ARAÚJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  | Eng. Civil CREA: 5070984787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lote 03 – Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo nº 102034/2021

Memorial Descritivo

Local: Rua Joaquim Silvério Ferreira e trecho 3 - centro

01 - CONSIDERAÇÃOES INICIAIS

01.01 - Este memorial trata dos principais pontos que devem ser seguidos na execução da obra em questão, os detalhamentos quanto à forma de execução dos trabalhos, e outros fatores de importância técnicas. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às normas Brasileiras (ABNT) Durante a obra será feita pela empresa contratada, periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local

01.02 - Os serviços de retirada de pavimentação em lajotas, serão executados pela municipalidade.

02 – SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 – Limpeza do terreno: Regularização e raspagem limpeza do terreno, destocamento, remoção de camada vegetal e obstáculos existentes, compreendendo a largura do leito viário e a largura do passeio em toda a extensão especificada em projeto. (municipalidade)

02.02 – Abertura de Caixa: O serviço consiste em escavar, carregar e transportar para um local de “bota-fora”, designado pela Prefeitura Municipal, todo o material que mediante teste, não apresente Características granulométricas e de compactação exigidas para servir de base de pavimento asfáltico. A escavação para abertura da caixa não deverá exceder a largura L + 0,30m, conforme Seção Transversal.

02.03- Sub-Leito: A superfície do sub-leito deverá ser regularizada até assumir a forma da seção transversal tipo do leito carroçável. Utilizando-se de Base de Solo, brita e cimento Portland (50/50) obtido em usina (recomendação catalogo DNIT), o material deverá ser postado em porções convenientemente distanciadas, para o melhor desempenho dos serviços de nivelamento até atingir a espessura de 25cm. Após deverá ser aplicado uma camada de base de brita graduada na espessura de 10 cm.

A compactação deverá ser executada progressivamente das bordas para o centro e o equipamento deverá percorrer posteriormente trajetórias paralelas ao eixo da pista, recobrindo a cada movimento, aproximadamente metade da largura da faixa anteriormente compactada.

Se necessário o material deverá ser levemente umedecido para torná-lo compatível.

02.04 – Marcação da obra: Serão utilizados piquetes para o alinhamento e nivelamento a distâncias convenientemente das bordas do leito para os serviços de terraplanagem. Posteriormente serão utilizados piquetes de demarcação para execução das guias e sarjetas, conforme especificação em projeto.

03 – PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ

03.01- Imprimação Ligante: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-1251/93 Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: CAP-150 ou CAP-200. A taxa de aplicação deve-se situar em torno de 0,50 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida.

03.02-Imprimação Impermeabilizante: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-9686/93, NBR-12950/93 E EB-1686/93 pode ser empregado asfalto diluído tipo CM-30, CM-70 ou CM-250. A escolha do material deverá ser feita em função da textura do material da base. A taxa de aplicação será aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente no canteiro de obra, devendo variar de 0,80 a 1,60 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes, a seguir aplica-se o material 3 betuminoso. O material não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida, e na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida.

03.03- Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ): CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente. A espessura mínima permitida da camada de massa asfáltica é de 3,00 cm, aplicada. A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo com as Normas Técnicas.

04-SARJETAS MOLDADAS “IN LOCO”

04.01 – Sarjetas: Serão executadas “in loco”, seguindo rigorosamente ao projeto, com piqueteamento a cada 5m, em trechos retos, e de 1 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3 m, fixação de linha náilon nos piquetes. Deverá ser feito de forma continua e as juntas de dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01cm de profundidade, sobre a face aparente da sarjeta de concreto, em intervalos de 3 a 4 m. Será utilizado concreto usinado, com resistência mínima à compressão de 25,0 MPa, executado com brita nº 1, ou nº 0 (19 mm), plasticidade ("slump") 0 + 1 cm, teor de argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%.

05- SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.01 – Sinalização Horizontal: A sinalização Horizontal será executada sobre o pavimento da via na transversal, com tinta especial para demarcação de trânsito na cor branca (faixa de pedestre), é de extrema importância que seja utilizado, juntamente com a tinta, as microesferas de vidro para que lhe tragam características refletivas.

Os serviços de sinalização deverão atender as especificações do DNIT e estar em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 e Lei nº 9.602 de 21 de janeiro de 1998) e com as respectivas Normas e Regulamentações do CONTRAN, além de atender as diretrizes e orientações da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

06 – LIMPEZA

06.01 – Limpeza final da obra: A limpeza será executada pela municipalidade.

Ribeirão Grande, 14 de abril de 2023

Rodrigo de Araújo

Eng. Civil CREA: 5070984787

|  | PLANILHA SINTÉTICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL DA OBRA: RUA JOAQUIM SILVERIO FERREIRA E TRECHO 3 - CENTRO - RIBEIRÃO GRANDE / SP |  |  |  |  |  |  |
| REFERÊNCIA - BOLETIM CDHU - 189 - SEM DESONERAÇÃO BDI: 21,76% |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | R$ S/ BDI | R$ C/ BDI 21,76 | R$ TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6,00 | 893,56 | R$ 1.088,00 | R$ 6.527,99 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 6.527,99 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  |  |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 3.236,79 | R$ 1,80 | R$ 2,19 | R$ 7.094,01 |
| 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | m³ | 42,48 | R$ 818,97 | R$ 997,18 | R$ 42.360,12 |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 3.236,79 | R$ 29,31 | R$ 35,69 | R$ 115.514,10 |
| 54.01.210 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 323,68 | R$ 240,49 | R$ 292,82 | R$ 94.780,18 |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 64,73 | R$ 1.381,91 | R$ 1.682,61 | R$ 108.915,58 |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 3.236,79 | R$ 7,22 | R$ 8,79 | R$ 28.454,85 |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 3.236,79 | R$ 14,40 | R$ 17,53 | R$ 56.752,06 |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 97,10 | R$ 1.530,49 | R$ 1.863,52 | R$ 180.948,24 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 634.819,14 |
| 3 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - (com micro esferas de vidro) | m² | 102,82 | R$ 40,72 | R$ 49,58 | R$ 5.097,88 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 5.097,88 |
| INCLUSO BDI: 21,76% |  |  |  |  | TOTAL | R$ 646.445,01 |
|  | RIBEIRÃO GRANDE, 14 DE ABRIL DE 2023 |  |  |  |  |  |
|  | MARCELO LUIS NUNES |  | RODRIGO DE ARAÚJO |  |  |  |
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  | ENG. CIVIL CREA 5070984787 |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL DA OBRA: RUA JOAQUIM SILVERIO FERREIRA E TRECHO 3 - CENTRO - RIBEIRÃO GRANDE / SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REFERÊNCIA - BOLETIM CDHU - 189 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI: 21,76% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Valor R$ | 1° Mês |  | 2° Mês |  | 3° Mês |  | Valor Total |  |
|  |  |  | Valor R$ | Peso/exec | Valor R$ | Peso/exec | Valor R$ | Peso/exec | Valor R$ | Peso % |
|  | Construção de Secretaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PRELIMINARES | 6.527,99 | R$ 6.527,99 | 1,01% |  |  |  |  | R$ 6.527,99 | 1,01% |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ | 634.819,14 | R$ 211.606,38 | 32,73% | R$ 211.606,38 | 32,73% | R$ 211.606,38 | 32,73% | R$ 634.819,14 | 98,20% |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 5.097,88 |  |  |  |  | R$ 5.097,88 | 0,79% | R$ 5.097,88 | 0,79% |
|  |  | 646.445,01 | 218.134,37 | 33,74% | 211.606,38 | 32,73% | 216.704,26 | 33,52% | R$ 646.445,01 | 100,00% |
|  | RIBEIRÃO GRANDE, 14 DE ABRIL DE 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MARCELO LUIS NUNES |  |  |  |  |  | RODRIGO DE ARAÚJO |  |  |  |
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  |  | ENG. CIVIL CREA 5070984787 |  |  |  |

Lote 04 – Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo nº 100924/2022

Memorial Descritivo

Local: Ruas Xisto Augusto de Proença, Francisco Nunes e Jorge Mendes de Carvalho, (embocadura rua Ermenegildo de Lima e Rua Joaquim Cruz) – centro

- CONSIDERAÇÃOES INICIAIS

01.01-Este memorial trata dos principais pontos que devem ser seguidos na execução da obra em questão, os detalhamentos quanto à forma de execução dos trabalhos, e outros fatores de importância técnicas. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às normas Brasileiras (ABNT) Durante a obra será feita pela empresa contratada, periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local

01.02- Os serviços de retirada de pavimentação em lajotas, serão executados pela municipalidade.

02- SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01- Limpeza do terreno: Regularização e raspagem limpeza do terreno, destocamento, remoção de camada vegetal e obstáculos existentes, compreendendo a largura do leito viário e a largura do passeio em toda a extensão especificada em projeto. (municipalidade)

02.02- Abertura de Caixa: O serviço consiste em escavar, carregar e transportar para um local de “bota-fora”, designado pela Prefeitura Municipal, todo o material que mediante teste, não apresente Características granulométricas e de compactação exigidas para servir de base de pavimento asfáltico. A escavação para abertura da caixa não deverá exceder a largura L + 0,30m, conforme Seção Transversal.

02.03- Sub-Leito: A superfície do sub-leito deverá ser regularizada até assumir a forma da seção transversal tipo do leito carroçável. Utilizando-se de Base de Solo , brita e cimento Portland (50/50) obtido em usina (recomendação catalogo DNIT), o material deverá ser postado em porções convenientemente distanciadas, para o melhor desempenho dos serviços de nivelamento até atingir a espessura de 25cm. Após deverá ser aplicado uma camada de base de brita graduada na espessura de 10 cm.

A compactação deverá ser executada progressivamente das bordas para o centro e o equipamento deverá percorrer posteriormente trajetórias paralelas ao eixo da pista, recobrindo a cada movimento, aproximadamente metade da largura da faixa anteriormente compactada.

Se necessário o material deverá ser levemente umedecido para torná-lo compatível.

02.04 – Marcação da obra: Serão utilizados piquetes para o alinhamento e nivelamento a distâncias convenientemente das bordas do leito para os serviços de terraplanagem. Posteriormente serão utilizados piquetes de demarcação para execução das guias e sarjetas, conforme especificação em projeto.

03- PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ

03.01- Imprimação Ligante: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-1251/93 Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: CAP-150 ou CAP-200. A taxa de aplicação deve-se situar em torno de 0,50 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida.

03.02- Imprimação Impermeabilizante: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-9686/93, NBR-12950/93 E EB- 1686/93 pode ser empregado asfalto diluído tipo CM-30, CM-70 ou CM-250. A escolha do material deverá ser feita em função da textura do material da base. A taxa de aplicação será aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente no canteiro de obra, devendo variar de 0,80 a 1,60 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes, a seguir aplica-se o material 3 betuminoso. O material não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida, e na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida.

03.03- Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ): CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente. A espessura mínima permitida da camada de massa asfáltica é de 3,00 cm, aplicada. A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo com as Normas Técnicas.

4- SARJETAS MOLDADAS “IN LOCO”

04.01- Sarjetas: Serão executadas “in loco”, seguindo rigorosamente ao projeto, com piqueteamento a cada 5m, em trechos retos, e de 1 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3 m, fixação de linha náilon nos piquetes. Deverá ser feito de forma continua e as juntas de dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01cm de profundidade, sobre a face aparente da sarjeta de concreto, em intervalos de 3 a 4 m. Será utilizado concreto usinado, com resistência mínima à compressão de 25,0 MPa, executado com brita nº 1, ou nº 0 (19 mm), plasticidade ("slump") 0 + 1 cm, teor de argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%.

05- SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.01 – Sinalização Horizontal: A sinalização Horizontal será executada sobre o pavimento da via na transversal, com tinta especial para demarcação de trânsito na cor branca (faixa de pedestre), é de extrema importância que seja utilizado, juntamente com a tinta, as microesferas de vidro para que lhe tragam características refletivas.

Os serviços de sinalização deverão atender as especificações do DNIT e estar em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 e Lei nº 9.602 de 21 de janeiro de 1998) e com as respectivas Normas e Regulamentações do CONTRAN, além de atender as diretrizes e orientações da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

06 – LIMPEZA

06.01 – Limpeza final da obra: A limpeza será executada pela municipalidade.

Ribeirão Grande, 14 de Abril de 2023

___________________________

Rodrigo de Araújo

Engº Civil CREA: 5070984787

|  | PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL DA OBRA: | RUA XISTO AUGUSTO DE PROENÇA, RUA FRANCISCO NUNES E RUA JORGE MENDES DE CARVALHO, (Embocadura da Rua Ermenegildo de Lima e Rua Joaquim Cruz) - RIBEIRÃO GRANDE / SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REFERÊNCIA: | BOLETIM CDHU - 189 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI: | 21,76% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | R$ S/ BDI | R$ C/ BDI 21,76 | R$ TOTAL |  |  |  |  |  |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ 6.527,99 |  |  |  |  |  |
| 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6,00 | 893,56 | R$ 1.088,00 | R$ 6.527,99 |  |  |  |  |  |
| 2 | RUA XISTO AGUGUSTO DE PROENÇA |  |  |  |  |  |  | R$46.432,01 |  |  |  |
| 2.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | R$ 44.974,34 |  |  |  |  |  |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 225,60 | R$ 1,80 | R$ 2,19 | R$ 494,44 |  |  |  |  |  |
| 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | m³ | 3,69 | R$ 818,97 | R$ 997,18 | R$ 3.679,59 |  |  |  |  |  |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 225,60 | R$ 29,31 | R$ 35,69 | R$ 8.051,18 |  |  |  |  |  |
| 54.01.210 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 22,56 | R$ 240,49 | R$ 292,82 | R$ 6.606,03 |  |  |  |  |  |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 4,51 | R$ 1.381,91 | R$ 1.682,61 | R$ 7.591,95 |  |  |  |  |  |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 225,60 | R$ 7,22 | R$ 8,79 | R$ 1.983,27 |  |  |  |  |  |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 225,60 | R$ 14,40 | R$ 17,53 | R$ 3.955,54 |  |  |  |  |  |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 6,77 | R$ 1.530,49 | R$ 1.863,52 | R$ 12.612,33 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ 1.457,67 |  |  |  |  |  |
| 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica -(com micro esferas de vidro) | m² | 29,40 | R$ 40,72 | R$ 49,58 | R$ 1.457,67 |  |  |  |  |  |
| 3 | RUA FRANCISCO NUNES |  |  |  |  |  |  | R$449.041,81 |  |  |  |
| 3.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | R$ 442.824,39 |  |  |  |  |  |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 2.228,66 | R$ 1,80 | R$ 2,19 | R$ 4.884,51 |  |  |  |  |  |
| 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | m³ | 34,98 | R$ 818,97 | R$ 997,18 | R$ 34.881,28 |  |  |  |  |  |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 2.228,66 | R$ 29,31 | R$ 35,69 | R$ 79.536,10 |  |  |  |  |  |
| 54.01.210 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 222,87 | R$ 240,49 | R$ 292,82 | R$ 65.259,76 |  |  |  |  |  |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 44,57 | R$ 1.381,91 | R$ 1.682,61 | R$ 74.999,47 |  |  |  |  |  |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 2.228,66 | R$ 7,22 | R$ 8,79 | R$ 19.592,31 |  |  |  |  |  |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 2.228,66 | R$ 14,40 | R$ 17,53 | R$ 39.076,08 |  |  |  |  |  |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 66,86 | R$ 1.530,49 | R$ 1.863,52 | R$ 124.594,88 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ 6.217,42 |  |  |  |  |  |
| 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - (com micro esferas de vidro) | m² | 125,40 | R$ 40,72 | R$ 49,58 | R$ 6.217,42 |  |  |  |  |  |
| 4 | RUA JORGE MENDES DE CARVALHO |  |  |  |  |  |  | R$112.336,33 |  |  |  |
| 4.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | R$ 109.733,34 |  |  |  |  |  |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 555,31 | R$ 1,80 | R$ 2,19 | R$ 1.217,06 |  |  |  |  |  |
| 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | m³ | 8,11 | R$ 818,97 | R$ 997,18 | R$ 8.087,11 |  |  |  |  |  |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 555,31 | R$ 29,31 | R$ 35,69 | R$ 19.817,82 |  |  |  |  |  |
| 54.01.210 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 55,53 | R$ 240,49 | R$ 292,82 | R$ 16.260,62 |  |  |  |  |  |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 11,11 | R$ 1.381,91 | R$ 1.682,61 | R$ 18.687,44 |  |  |  |  |  |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 555,31 | R$ 7,22 | R$ 8,79 | R$ 4.881,77 |  |  |  |  |  |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 555,31 | R$ 14,40 | R$ 17,53 | R$ 9.736,49 |  |  |  |  |  |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 16,66 | R$ 1.530,49 | R$ 1.863,52 | R$ 31.045,02 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ 2.602,99 |  |  |  |  |  |
| 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - (com micro esferas de vidro) | m² | 52,50 | R$ 40,72 | R$ 49,58 | R$ 2.602,99 |  |  |  |  |  |
| 5 | RUA ERMENEGILDO DE LIMA |  |  |  |  |  |  | R$18.613,02 |  |  |  |
| 5.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | R$ 18.613,02 |  |  |  |  |  |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 99,18 | R$ 1,80 | R$ 2,19 | R$ 217,37 |  |  |  |  |  |
| 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | m³ | 0,46 | R$ 818,97 | R$ 997,18 | R$ 458,70 |  |  |  |  |  |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 99,18 | R$ 29,31 | R$ 35,69 | R$ 3.539,52 |  |  |  |  |  |
| 54.01.210 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 9,92 | R$ 240,49 | R$ 292,82 | R$ 2.904,19 |  |  |  |  |  |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 1,98 | R$ 1.381,91 | R$ 1.682,61 | R$ 3.337,63 |  |  |  |  |  |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 99,18 | R$ 7,22 | R$ 8,79 | R$ 871,90 |  |  |  |  |  |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 99,18 | R$ 14,40 | R$ 17,53 | R$ 1.738,97 |  |  |  |  |  |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 2,98 | R$ 1.530,49 | R$ 1.863,52 | R$ 5.544,73 |  |  |  |  |  |
| 6 | RUA JOAQUIM CRUZ |  |  |  |  |  |  | R$10.537,66 |  |  |  |
| 6.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | R$ 10.537,66 |  |  |  |  |  |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 53,81 | R$ 1,80 | R$ 2,19 | R$ 117,93 |  |  |  |  |  |
| 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | m³ | 0,69 | R$ 818,97 | R$ 997,18 | R$ 688,05 |  |  |  |  |  |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 53,81 | R$ 29,31 | R$ 35,69 | R$ 1.920,36 |  |  |  |  |  |
| 54.01.210 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 5,38 | R$ 240,49 | R$ 292,82 | R$ 1.575,67 |  |  |  |  |  |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 1,08 | R$ 1.381,91 | R$ 1.682,61 | R$ 1.810,83 |  |  |  |  |  |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 53,81 | R$ 7,22 | R$ 8,79 | R$ 473,05 |  |  |  |  |  |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 53,81 | R$ 14,40 | R$ 17,53 | R$ 943,47 |  |  |  |  |  |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 1,61 | R$ 1.530,49 | R$ 1.863,52 | R$ 3.008,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ 6.527,99 |  |  |  |  |
|  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | R$ 626.682,75 |  |  |  |  |
|  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | R$10.278,07 |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL - INCLUSO BDI = 21,76% |  |  |  |  | R$643.488,82 |  |  |  |  |
| RIBEIRÃO GRANDE, 14 DE ABRIL DE 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________________________________ |  |  | ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MARCELO LUIS NUNES |  |  | RODRIGO DE ARAÚJO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | Eng. Civil CREA: 5070984787 |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local da obra: | RUA XISTO AUGUSTO DE PROENÇA, RUA FRANCISCO NUNES E RUA JORGE MENDES DE CARVALHO, (Embocadura da Rua Ermenegildo de Lima e Rua Joaquim Cruz) - RIBEIRÃO GRANDE / SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referência: | BOLETIM CDHU - 189 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bdi: | 21,76% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Valor R$ |  | 1° Mês |  |  |  | 2° Mês |  |  |  | 3° Mês |  |  |  | Valor Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor R$ |  | Peso/exec |  | Valor R$ |  | Peso/exec |  | Valor R$ |  | Peso/exec |  | Valor R$ |  | Peso % |  |  |  |  |
|  | Construção de Secretaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PRELIMINARES | 6.527,99 |  | R$ 6.527,99 |  | 1,01% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 6.527,99 |  | 1,01% |  |  |  |  |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ | 626.682,75 |  | R$ 208.894,25 |  | 32,46% |  | R$ 208.894,25 |  | 32,46% |  | R$ 208.894,25 |  | 32,46% |  | R$ 626.682,75 |  | 97,39% |  |  |  |  |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 10.278,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 10.278,07 |  | 1,60% |  | R$ 10.278,07 |  | 1,60% |  |  |  |  |
|  |  | 643.488,82 |  | 215.422,24 |  | 33,48% |  | 208.894,25 |  | 32,46% |  | 219.172,32 |  | 34,06% |  | R$ 643.488,82 |  | 100,00% |  |  |  |  |
|  | RIBEIRÃO GRANDE, 14 DE ABRIL DE 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MARCELO LUIS NUNES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RODRIGO DE ARAÚJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eng. Civil CREA: 5070984787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lote 05 – Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo nº 100587/2022

Memorial Descritivo

Local: Rua Jacyra Landim Stori – Jardim Beira Rio

CONSIDERAÇÃOES INICIAIS

Este memorial trata dos principais pontos que devem ser seguidos na execução da obra em questão, os detalhamentos quanto à forma de execução dos trabalhos, e outros fatores de importância técnicas. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às normas Brasileiras (ABNT) Durante a obra será feita pela empresa contratada, periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local

01 – PLACA DE OBRA

Execução de Placa de Identificação de Obra: Será executada placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora.

02 - DRENAGEM PROFUNDA

02.01 – Tubos de concreto Armado Classe PA-2 DN 400 mm: Serão utilizados tubos de concreto armado DN 400 mm, conforme indicação de sua localização disposta em planta, para as redes de águas pluviais e líquidos não agressivos conforme norma NBR 8890, a vala deve ter a largura de 1,25 a 1,50 vezes o diâmetro do tubo, com no mínimo 25cm de cada lado, com espaço necessário para a instalação com bolsas voltadas para montante, em relação ao escoamento e as juntas serão vetadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 sobre as valas devidamente regularizadas e compactadas manualmente com lastro de brita de 5cm. O recobrimento mínimo deve ser 50cm no subleito de vias trafegáveis e 30cm nos demais casos.

02.02 – Caixas de captação p/águas Pluviais: Nas medidas de 1,20x1,20x h=1,20, executadas com espessura de 20 cm de parede, assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media com traço de 1:2:8, revestidas com argamassa, piso em lastro de concreto E =10 cm.

As tampas deverão ser executadas em concreto 20 mpa, com espessura 10 cm armadas com aço CA50 10mm.

02.03 – Poço de Visita com tampa de ferro fundido: Execução do poço de visita, de 1,60 x 1,60 x 1,60 m, padrão PMSP, constituída por: alvenaria de bloco de concreto estrutural com revestimento em argamassa de cimento com areia média 1:5; fundo em concreto armado e cinta de amarração superior para apoio de tampão em ferro fundido, o mesmo será executado no eixo da via conforme indicação em projeto, recebendo e distribuindo a rede coletora de águas pluviais por meio de tubulação de concreto.

03 – PAVIMENTAÇÃO

03.01 – Limpeza do terreno: Regularização e raspagem limpeza do terreno, destocamento, remoção de camada vegetal e obstáculos existentes, compreendendo a largura do leito viário e a largura do passeio em toda a extensão especificada em projeto. (municipalidade)

03.02 – Guias e sarjetas extrusadas: Serão executadas “in loco”, seguindo os locais indicados em projeto, com piqueteamento a cada 5m, em trechos retos, e de 1 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3 m, fixação de linha náilon nos piquetes, seguindo as instruções do fabricante da máquina extrusora. Deverá ser feito o perfil solicitado de forma continua e as juntas de dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01cm de profundidade, sobre a face aparente do perfil de concreto, em intervalos de 3 a 4 m, na parte de traz da junta escavar buraco com a colher de pedreiro. Será utilizado concreto usinado, com resistência mínima à compressão de 25,0 MPa, executado com brita nº 1, ou nº 0 (19 mm), plasticidade ("slump") 0 + 1 cm, teor de argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%. Após a execução das juntas de dilatação, será feito o acabamento com argamassa de cimento e areia por meio de formas de acabamento, conforme o perfil desejado.

Após a execução e secagem das guias deverá ser executado a limpeza e aterro na face interna nos locais que se fizerem necessários.

03.03– Sarjetas: Serão executadas “in loco”, seguindo os locais indicados em projeto, com piqueteamento a cada 5m, em trechos retos, e de 1 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3 m, fixação de linha náilon nos piquetes. Deverá ser feito de forma continua e as juntas de dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01cm de profundidade, sobre a face aparente da sarjeta de concreto, em intervalos de 3 a 4 m. Será utilizado concreto usinado, com resistência mínima à compressão de 25,0 MPa, executado com brita nº 1, ou nº 0 (19 mm), plasticidade ("slump") 0 + 1 cm, teor de argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%.

03.04 – Abertura de Caixa: O serviço consiste em escavar, carregar e transportar para um local de “bota-fora”, designado pela Prefeitura Municipal, todo o material que mediante teste, não apresente Características granulométricas e de compactação exigidas para servir de base de pavimento asfáltico. A escavação para abertura da caixa não deverá exceder a largura L + 0,30m, conforme Seção Transversal.

03.05- Sub-Leito: A superfície do sub-leito deverá ser regularizada até assumir a forma da seção transversal tipo do leito carroçável. Utilizando-se de Base de Solo, brita e cimento Portland (50/50) obtido em usina (recomendação catalogo DNIT), o material deverá ser postado em porções convenientemente distanciadas, para o melhor desempenho dos serviços de nivelamento até atingir a espessura de 25cm. Após deverá ser aplicado uma camada de base de brita graduada na espessura de 10 cm.

A compactação deverá ser executada progressivamente das bordas para o centro e o equipamento deverá percorrer posteriormente trajetórias paralelas ao eixo da pista, recobrindo a cada movimento, aproximadamente metade da largura da faixa anteriormente compactada.

Se necessário o material deverá ser levemente umedecido para torná-lo compatível.

03.06- Marcação da obra: Serão utilizados piquetes para o alinhamento e nivelamento a distâncias convenientemente das bordas do leito para os serviços de terraplanagem. Posteriormente serão utilizados piquetes de demarcação para execução das guias e sarjetas, conforme especificação em projeto.

03.07- Imprimação Ligante: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-1251/93 Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: CAP-150 ou CAP-200. A taxa de aplicação deve-se situar em torno de 0,50 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida.

03.08- Imprimação Impermeabilizante: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-9686/93, NBR-12950/93 E EB-1686/93 pode ser empregado asfalto diluído tipo CM-30, CM-70 ou CM-250. A escolha do material deverá ser feita em função da textura do material da base. A taxa de aplicação será aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente no canteiro de obra, devendo variar de 0,80 a 1,60 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes, a seguir aplica-se o material 3 betuminoso. O material não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida, e na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida.

03.09- Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ): CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente. A espessura mínima permitida da camada de massa asfáltica é de 3,00 cm, aplicada. A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo com as Normas Técnicas.

04- SINALIZAÇÃO VIÁRIA

04.01 – Sinalização Horizontal: A sinalização Horizontal será executada sobre o pavimento da via na transversal, com tinta especial para demarcação de trânsito na cor branca (faixa de pedestre) e amarela para faixa de rolamento, é de extrema importância que seja utilizado, juntamente com a tinta, as microesferas de vidro para que lhe tragam características refletivas.

Os serviços de sinalização deverão atender as especificações do DNIT e estar em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 e Lei nº 9.602 de 21 de janeiro de 1998) e com as respectivas Normas e Regulamentações do CONTRAN, além de atender as diretrizes e orientações da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

05 – LIMPEZA

05.01 – Limpeza final da obra: A limpeza será executada pela municipalidade.

Ribeirão Grande, 14 de abril de 2023

Rodrigo de Araújo

Eng. Civil CREA: 5070984787

|  | PLANILHA SINTÉTICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL DA OBRA: RUA JACYRA LAMDIM STORI |  |  |  |  |  |  |  |
| REFERÊNCIA - BOLETIM CDHU - 189 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI: 21,76% |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | R$ S/ BDI | R$ C/ BDI 21,76 | R$ TOTAL |  |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6,00 | 893,56 | R$ 1.088,00 | R$ 6.527,99 |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 6.527,99 |  |
| 2 | DRENAGEM |  |  |  |  |  |  |
| 49.12.110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | un | 4,00 | 6.343,21 | R$ 7.723,49 | R$ 30.893,97 |  |
| 49.06.460 | Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | un | 4,00 | 397,77 | R$ 484,32 | R$ 1.937,30 |  |
| 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | un | 7,00 | 3.426,48 | R$ 4.172,08 | R$ 29.204,57 |  |
| 46.12.270 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm | m | 192,00 | 142,93 | R$ 174,03 | R$ 33.414,06 |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 95.449,90 |  |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  |  |  |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 1.267,42 | R$ 1,80 | R$ 2,19 | R$ 2.777,78 |  |
| 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa | m³ | 10,98 | R$ 799,01 | R$ 972,87 | R$ 10.682,16 |  |
| 54.06.151 | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto | m³ | 5,65 | R$ 387,46 | R$ 471,77 | R$ 2.665,51 |  |
| 11.01.630 | Concreto usinado, fck = 25 MPa ‐ para perfil extrudado | m³ | 5,65 | R$ 561,76 | R$ 684,00 | R$ 3.864,59 |  |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 1.267,42 | R$ 29,31 | R$ 35,69 | R$ 45.231,50 |  |
| 54.01.210 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 126,74 | R$ 240,49 | R$ 292,82 | R$ 37.112,09 |  |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 25,34 | R$ 1.381,91 | R$ 1.682,61 | R$ 42.637,43 |  |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1.267,42 | R$ 7,22 | R$ 8,79 | R$ 11.141,98 |  |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 1.267,42 | R$ 14,40 | R$ 17,53 | R$ 22.222,23 |  |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 38,02 | R$ 1.530,49 | R$ 1.863,52 | R$ 70.851,21 |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 249.186,48 |  |
| 4 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica -(com micro esferas de vidro) | m² | 124,82 | R$ 40,72 | R$ 49,58 | R$ 6.188,66 |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 6.188,66 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL | R$ 357.353,04 |  |
|  | RIBEIRÃO GRANDE, 14 DE ABRIL DE 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | MARCELO LUIS NUNES |  | RODRIGO DE ARAÚJO |  |  |  |  |
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  | ENG. CIVIL CREA 5070984787 |  |  |  |  |

|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL DA OBRA: RUA JACYRA LAMDIM STORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REFERÊNCIA - BOLETIM CDHU - 189 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI: 21,76% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | Valor R$ |  | 1° Mês |  |  |  | 2° Mês |  |  |  | 3° Mês |  |  |  | Valor Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Valor R$ |  | Peso/exec |  | Valor R$ |  | Peso/exec |  | Valor R$ |  | Peso/exec |  | Valor R$ |  | Peso % |  |  |
|  | Construção de Secretaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PRELIMINARES |  |  | 6.527,99 |  | R$ 6.527,99 |  | 1,83% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 6.527,99 |  | 1,83% |  |  |
| 2 | DRENAGEM |  |  | 95.449,90 |  | R$ 47.724,95 |  | 13,36% |  | R$ 47.724,95 |  | 13,36% |  |  |  |  |  | R$ 95.449,90 |  | 26,71% |  |  |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  | 249.186,48 |  | R$ 83.062,16 |  | 23,24% |  | R$ 83.062,16 |  | 23,24% |  | R$ 83.062,16 |  | 23,24% |  | R$ 249.186,48 |  | 69,73% |  |  |
| 3 | SINALIZAÇÃO |  |  | 6.188,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 6.188,66 |  | 1,73% |  | R$ 6.188,66 |  | 1,73% |  |  |
|  |  |  |  | 357.353,04 |  | 137.315,10 |  | 38,43% |  | 130.787,11 |  | 13,36% |  | 89.250,82 |  | 24,98% |  | R$ 357.353,04 |  | 100,00% |  |  |
|  |  |  | RIBEIRÃO GRANDE, 14 DE ABRIL DE 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RODRIGO DE ARAÚJO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MARCELO LUIS NUNES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENG. CIVIL CREA 5070984787 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lote 06 – Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo nº 102033/2021

Memorial Descritivo

Local: Rua Felício Lapiano e Rua Silvino de Camargo, centro

01 - CONSIDERAÇÃOES INICIAIS

01.01 - Este memorial trata dos principais pontos que devem ser seguidos na execução da obra em questão, os detalhamentos quanto à forma de execução dos trabalhos, e outros fatores de importância técnicas. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às normas Brasileiras (ABNT) Durante a obra será feita pela empresa contratada, periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local

01.02 - Os serviços de retirada de pavimentação em lajotas, serão executados pela municipalidade.

02 – SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 – Limpeza do terreno: Regularização e raspagem limpeza do terreno, destocamento, remoção de camada vegetal e obstáculos existentes, compreendendo a largura do leito viário e a largura do passeio em toda a extensão especificada em projeto. (municipalidade)

02.02 – Abertura de Caixa: O serviço consiste em escavar, carregar e transportar para um local de “bota-fora”, designado pela Prefeitura Municipal, todo o material que mediante teste, não apresente Características granulométricas e de compactação exigidas para servir de base de pavimento asfáltico. A escavação para abertura da caixa não deverá exceder a largura L + 0,30m, conforme Seção Transversal.

02.03- Sub-Leito: A superfície do sub-leito deverá ser regularizada até assumir a forma da seção transversal tipo do leito carroçável. Utilizando-se de Base de Solo, brita e cimento Portland (50/50) obtido em usina (recomendação catalogo DNIT), o material deverá ser postado em porções convenientemente distanciadas, para o melhor desempenho dos serviços de nivelamento até atingir a espessura de 25cm. Após deverá ser aplicado uma camada de base de brita graduada na espessura de 10 cm.

A compactação deverá ser executada progressivamente das bordas para o centro e o equipamento deverá percorrer posteriormente trajetórias paralelas ao eixo da pista, recobrindo a cada movimento, aproximadamente metade da largura da faixa anteriormente compactada.

Se necessário o material deverá ser levemente umedecido para torná-lo compatível.

02.04 – Marcação da obra: Serão utilizados piquetes para o alinhamento e nivelamento a distâncias convenientemente das bordas do leito para os serviços de terraplanagem. Posteriormente serão utilizados piquetes de demarcação para execução das guias e sarjetas, conforme especificação em projeto.

03 – PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ

03.01- Imprimação Ligante: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-1251/93 Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: CAP-150 ou CAP-200. A taxa de aplicação deve-se situar em torno de 0,50 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida.

03.02-Imprimação Impermeabilizante: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-9686/93, NBR-12950/93 E EB-1686/93 pode ser empregado asfalto diluído tipo CM-30, CM-70 ou CM-250. A escolha do material deverá ser feita em função da textura do material da base. A taxa de aplicação será aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente no canteiro de obra, devendo variar de 0,80 a 1,60 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes, a seguir aplica-se o material 3 betuminoso. O material não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida, e na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida.

03.03- Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ): CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente. A espessura mínima permitida da camada de massa asfáltica é de 3,00 cm, aplicada. A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo com as Normas Técnicas.

04-SARJETAS MOLDADAS “IN LOCO”

04.01 – Sarjetas: Serão executadas “in loco”, seguindo rigorosamente ao projeto, com piqueteamento a cada 5m, em trechos retos, e de 1 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3 m, fixação de linha náilon nos piquetes. Deverá ser feito de forma continua e as juntas de dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01cm de profundidade, sobre a face aparente da sarjeta de concreto, em intervalos de 3 a 4 m. Será utilizado concreto usinado, com resistência mínima à compressão de 25,0 MPa, executado com brita nº 1, ou nº 0 (19 mm), plasticidade ("slump") 0 + 1 cm, teor de argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%.

05- SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.01 – Sinalização Horizontal: A sinalização Horizontal será executada sobre o pavimento da via na transversal, com tinta especial para demarcação de trânsito na cor branca (faixa de pedestre), é de extrema importância que seja utilizado, juntamente com a tinta, as microesferas de vidro para que lhe tragam características refletivas.

05.02 – Sinalização Vertical: A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens símbolos e/ou legendas normalizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, proibições e restrições que governam o uso da rodovia urbana.

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e posição.

Os serviços de sinalização deverão atender as especificações do DNIT e estar em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 e Lei nº 9.602 de 21 de janeiro de 1998) e com as respectivas Normas e Regulamentações do CONTRAN, além de atender as diretrizes e orientações da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

06 – LIMPEZA

06.01 – Limpeza final da obra: A limpeza será executada pela municipalidade.

Ribeirão Grande, 14 de abril de 2023

Rodrigo de Araujo

Eng. Civil CREA: 5070984787

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA: EXECUÇÃO DE ASFALTO EM CBUQ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: RUA FELICIO LAPIANO E SILVINO DE CAMARGO, CENTRO, RIBEIRÃO GRANDE/SP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REFERÊNCIA |  | ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | VALOR |  | PREÇO TOTAL |
|  |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 02.08.020 |  | 1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 4,50 | R$ 893,56 |  | R$ 4.021,02 |
| TOTAL DO ITEM 01 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 4.021,02 |
| REFERÊNCIA |  | ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | VALOR |  | PREÇO TOTAL |
|  |  | 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ |  |  |  |  |  |
| 03.06.050 |  | 2.1 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 3.341,28 | R$ - |  | Serviço a ser executado pela prefeitura |
| 54.06.170 |  | 2.2 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | m³ | 19,44 | R$ 818,97 |  | R$ 15.920,78 |
| 54.01.030 |  | 2.3 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 3.341,28 | R$ 29,31 |  | R$ 97.932,92 |
| 54.01.210 |  | 2.4 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 334,12 | R$ 240,49 |  | R$ 80.352,52 |
| 54.03.200 |  | 2.5 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 66,82 | R$ 1.381,91 |  | R$ 92.339,23 |
| 54.03.230 |  | 2.6 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 3.341,28 | R$ 7,22 |  | R$ 24.124,04 |
| 54.03.240 |  | 2.7 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 3.341,28 | R$ 14,40 |  | R$ 48.114,43 |
| 54.03.210 |  | 2.8 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 100,23 | R$ 1.530,49 |  | R$ 153.401,01 |
| TOTAL DO ITEM 02 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 512.184,92 |
| REFERÊNCIA |  | ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | VALOR |  | PREÇO TOTAL |
|  |  | 3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  |  |
| 70.02.010 |  | 3.1 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 94,50 | R$ 40,72 |  | 3.848,04 |
| 70.03.001 |  | 3.2 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | m² | 1,80 | R$ 1.521,07 |  | 2.737,93 |
| TOTAL DO ITEM 02 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 6.585,97 |
| TOTAL DO ITEM 01 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 522.791,91 |
| BDI 21,76 % |  |  |  |  |  |  |  | R$ 113.759,52 |
| TOTAL COM BDI |  |  |  |  |  |  |  | R$ 636.551,43 |
| BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - BOLETIM CDHU VERSÃO - 189 / SEM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 128,23% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ITENS COMPONENTES DO BDI | INCIDÊNCIA ADOTADA [1] |  |  |  |  |
|  |  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1,81% |  |  |  |  |
|  |  |  | LUCRO | 2,00% |  |  |  |  |
|  |  |  | DESPESAS FINANCEIRAS | 1,02% |  |  |  |  |
|  |  |  | SEGUROS E GARANTIAS | 0,32% |  |  |  |  |
|  |  |  | RISCOS | 0,50% |  |  |  |  |
|  |  |  | TRIBUTOS | 13,15% |  |  |  |  |
|  |  |  | PIS | 3,00% |  |  |  |  |
|  |  |  | COFINS | 0,65% |  |  |  |  |
|  |  |  | ISS | 5,00% |  |  |  |  |
|  |  |  | CPRB (Contribuição Previdenciária) | 4,50% |  |  |  |  |
|  |  |  | [2] BDI ADOTADO | 21,76% |  |  |  |  |
| Declaro que a alternativa adotada no orçamento - SEM desoneração da folha de pagamento, é a mais adequada à administração. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que o detalhamento dos encargos sociais atendem ao estabelecido para a Tabela SINAPI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ribeirão Grande -SP, 14 de abril de 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ______________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Marcelo Nunes |  |  |  | Rodrigo de Araujo |  |
|  |  |  | Prefeito Municipal |  |  |  | ENG. CIVIL - CREA 5070984787 |  |

| LOCAL: 1. RUA FELICIO LAPIANO E SILVINO DE CAMARGO, CENTRO, RIBEIRÃO GRANDE / SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | Descrição dos serviços |  | PREÇO TOTAL | 1ºMÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ºMÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3ºMÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 | 5 |  |  | 10 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |
| 1 | Execução de asfalto em CBUQ |  | R$ 636.551,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R$ 318.275,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 159.137,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 159.137,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | R$ 636.551,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  | R$ 636.551,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Marcelo Luis Nunes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rodrigo de Araujo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prefeito Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENG. CIVIL - CREA 5070984787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lote 07 – Contrato de repasse nº 914208/2021/MDR/Caixa

Memorial Descritivo

Local: Rua Deodoro José de Lima e Joaquim Vitorino de Proença - Centro

01- CONSIDERAÇÃOES INICIAIS

01.01 - Este memorial trata dos principais pontos que devem ser seguidos na execução da obra em questão, os detalhamentos quanto à forma de execução dos trabalhos, e outros fatores de importância técnicas. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às normas Brasileiras (ABNT) Durante a obra será feita pela empresa contratada, periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local

- Os serviços de retirada de pavimentação em lajotas, serão executados pela municipalidade.

02– SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01– Limpeza do terreno: Regularização e raspagem limpeza do terreno, destocamento, remoção de camada vegetal e obstáculos existentes, compreendendo a largura do leito viário e a largura do passeio em toda a extensão especificada em projeto. (municipalidade)

02.02– Abertura de Caixa: O serviço consiste em escavar, carregar e transportar para um local de “bota-fora”, designado pela Prefeitura Municipal, todo o material que mediante teste, não apresente Características granulométricas e de compactação exigidas para servir de base de pavimento asfáltico. A escavação para abertura da caixa não deverá exceder a largura L + 0,30m, conforme Seção Transversal.

02.03- Sub-Leito: A superfície do sub-leito deverá ser regularizada até assumir a forma da seção transversal tipo do leito carroçável. Utilizando-se de Base de Solo, brita e cimento Portland (50/50) obtido em usina (recomendação catalogo DNIT), o material deverá ser postado em porções convenientemente distanciadas, para o melhor desempenho dos serviços de nivelamento até atingir a espessura de 25cm. Após deverá ser aplicado uma camada de base de brita graduada na espessura de 10 cm.

A compactação deverá ser executada progressivamente das bordas para o centro e o equipamento deverá percorrer posteriormente trajetórias paralelas ao eixo da pista, recobrindo a cada movimento, aproximadamente metade da largura da faixa anteriormente compactada.

Se necessário o material deverá ser levemente umedecido para torná-lo compatível.

02.04 – Marcação da obra: Serão utilizados piquetes para o alinhamento e nivelamento a distâncias convenientemente das bordas do leito para os serviços de terraplanagem. Posteriormente serão utilizados piquetes de demarcação para execução das guias e sarjetas, conforme especificação em projeto.

03- PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ

03.01 – Binder: Execução de base asfáltica, espessura acabada de 0,02 cm, com fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de camada para base de pista de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente tipo Binder, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

03.02- Imprimação Ligante: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-1251/93 Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: CAP-150 ou CAP-200. A taxa de aplicação deve-se situar em torno de 0,50 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida.

03.03- Imprimação Impermeabilizante: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-9686/93, NBR-12950/93 E EB- 1686/93 pode ser empregado asfalto diluído tipo CM-30, CM-70 ou CM-250. A escolha do material deverá ser feita em função da textura do material da base. A taxa de aplicação será aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente no canteiro de obra, devendo variar de 0,80 a 1,60 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes, a seguir aplica-se o material 3 betuminoso. O material não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida, e na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida.

03.04- Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ): CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente. A espessura mínima permitida da camada de massa asfáltica é de 3,00 cm, aplicada. A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo com as Normas Técnicas.

04- SARJETAS MOLDADAS “IN LOCO”

04.01 – Sarjetas: Serão executadas “in loco”, seguindo rigorosamente ao projeto, com piqueteamento a cada 5m, em trechos retos, e de 1 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3 m, fixação de linha náilon nos piquetes. Deverá ser feito de forma continua e as juntas de dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01cm de profundidade, sobre a face aparente da sarjeta de concreto, em intervalos de 3 a 4 m. Será utilizado concreto usinado, com resistência mínima à compressão de 25,0 MPa, executado com brita nº 1, ou nº 0 (19 mm), plasticidade ("slump") 0 + 1 cm, teor de argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%.

05- SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.01 – Sinalização Horizontal: A sinalização Horizontal será executada sobre o pavimento da via na transversal, com tinta especial para demarcação de trânsito na cor branca (faixa de pedestre), é de extrema importância que seja utilizado, juntamente com a tinta, as microesferas de vidro para que lhe tragam características refletivas.

Os serviços de sinalização deverão atender as especificações do DNIT e estar em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 e Lei nº 9.602 de 21 de janeiro de 1998) e com as respectivas Normas e Regulamentações do CONTRAN, além de atender as diretrizes e orientações da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

06 – LIMPEZA

06.01 – Limpeza final da obra: A limpeza será executada pela municipalidade.

Ribeirão Grande, 31 de março de 2.023

Rodrigo de Araújo

Eng. Civil CREA: 5070984787

|  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL DA OBRA:RUA DEODORO JOSÉ DE LIMA E RUA JOAQUIM VITORINO DE PROENÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REFERÊNCIA: SINAPI 02-2023 - NÃO DESONERADA / CDHU BOLETIM 187 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI: 21,76% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  | R$ S/ BDI |  | R$ C/ BDI 21,76 |  |  |  | R$ TOTAL |  |  |  |  |
| 1 |  | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$6.437,58 |  |  |  |  |
| 1.1 | CDHU 02.08.020 | Placa de identificação para obra |  | m² | 6,00 |  |  | 881,19 |  | R$ 1.072,93 |  |  |  | R$6.437,58 |  |  |  |  |
|  |  | RUA DEODORO JOSE LIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$59.138,39 |  |  |  |  |
| 2 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$58.061,21 |  |  |  |  |
| 2.1 | 99064 | Locação de pavimentação. af_10/2018 |  | m | 71,42 |  |  | R$ 0,90 |  | R$ 1,10 |  |  |  | R$78,26 |  |  |  |  |
| 2.2 | 94288 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base x 10 cm altura. af_06/2016 |  | m | 146,70 |  |  | R$ 59,00 |  | R$ 71,84 |  |  |  | R$10.538,72 |  |  |  |  |
| 2.3 | 96397 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples tratada com cimento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 |  | m³ | 34,56 |  |  | R$ 181,88 |  | R$ 221,46 |  |  |  | R$7.652,45 |  |  |  |  |
| 2.4 | 95996 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive carga e transporte. af_11/2019 |  | m³ | 6,91 |  |  | R$ 1.264,60 |  | R$ 1.539,78 |  |  |  | R$10.641,40 |  |  |  |  |
| 2.5 | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada m3xkm, adicional para DMT excedente a 30 KM (unidade: m3xkm). af_07/2020 |  | m³/KM | 345,55 |  |  | R$ 0,73 |  | R$ 0,89 |  |  |  | R$307,14 |  |  |  |  |
| 2.6 | CDHU 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante |  | m² | 345,55 |  |  | R$ 7,80 |  | R$ 9,50 |  |  |  | R$3.281,79 |  |  |  |  |
| 2.7 | CDHU 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante |  | m² | 345,55 |  |  | R$ 15,72 |  | R$ 19,14 |  |  |  | R$6.614,06 |  |  |  |  |
| 2.8 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 |  | m³ | 10,37 |  |  | R$ 1.464,61 |  | R$ 1.783,31 |  |  |  | R$18.486,67 |  |  |  |  |
| 2.9 | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada m3xkm, adicional para DMT excedente a 30 KM (unidade: m3xkm). af_07/2020 |  | m³/KM | 518,33 |  |  | R$ 0,73 |  | R$ 0,89 |  |  |  | R$460,71 |  |  |  |  |
| 3 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1.077,18 |  |  |  |  |
| 3.1 | 102509 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 |  | m² | 29,52 |  |  | R$ 29,97 |  | R$ 36,49 |  |  |  | R$1.077,18 |  |  |  |  |
|  |  | RUA JOAQUIM VITORINO DE PROENÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$394.931,80 |  |  |  |  |
| 2 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$390.241,92 |  |  |  |  |
| 2.1 | 99064 | Locação de pavimentação. af_10/2018 |  | m | 347,08 |  |  | R$ 0,90 |  | R$ 1,10 |  |  |  | R$380,34 |  |  |  |  |
| 2.2 | 94288 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base x 10 cm altura. af_06/2016 |  | m | 608,09 |  |  | R$ 59,00 |  | R$ 71,84 |  |  |  | R$43.684,21 |  |  |  |  |
| 2.3 | 96397 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples tratada com cimento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 |  | m³ | 252,13 |  |  | R$ 181,88 |  | R$ 221,46 |  |  |  | R$55.836,20 |  |  |  |  |
| 2.4 | 95996 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive carga e transporte. af_11/2019 |  | m³ | 50,43 |  |  | R$ 1.264,60 |  | R$ 1.539,78 |  |  |  | R$77.645,10 |  |  |  |  |
| 2.5 | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada m3xkm, adicional para DMT excedente a 30 KM (unidade: m3xkm). af_07/2020 |  | m³/KM | 2.521,31 |  |  | R$ 0,73 |  | R$ 0,89 |  |  |  | R$2.241,06 |  |  |  |  |
| 2.6 | CDHU 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante |  | m² | 2.521,31 |  |  | R$ 7,80 |  | R$ 9,50 |  |  |  | R$23.945,59 |  |  |  |  |
| 2.7 | CDHU 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante |  | m² | 2.521,31 |  |  | R$ 15,72 |  | R$ 19,14 |  |  |  | R$48.259,57 |  |  |  |  |
| 2.8 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 |  | m³ | 75,64 |  |  | R$ 1.464,61 |  | R$ 1.783,31 |  |  |  | R$134.888,25 |  |  |  |  |
| 2.9 | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada m3xkm, adicional para DMT excedente a 30 KM (unidade: m3xkm). af_07/2020 |  | m³/KM | 3.781,97 |  |  | R$ 0,73 |  | R$ 0,89 |  |  |  | R$3.361,59 |  |  |  |  |
| 3 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$4.689,88 |  |  |  |  |
| 3.1 | 102509 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 |  | m² | 128,52 |  |  | R$ 29,97 |  | R$ 36,49 |  |  |  | R$4.689,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  | R$6.437,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  |  |  | R$448.303,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  | R$5.767,07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL - INCLUSO BDI = 21,76% |  |  |  |  |  |  | R$460.507,77 |  |  |  |  |  |
| RIBEIRÃO GRANDE, 31 DE MARÇO DE 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________________________________ |  |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MARCELO LUIS NUNES |  |  |  |  |  | RODRIGO DE ARAÚJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  |  | Eng. Civil CREA: 5070984787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL DA OBRA:RUA DEODORO JOSÉ DE LIMA E RUA JOAQUIM VITORINO DE PROENÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REFERÊNCIA: SINAPI 02-2023 - SEM DESONERAÇÃO / CDHU BOLETIM 187 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI: 21,76% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Valor R$ | 1° Mês |  | 2° Mês |  | 3° Mês |  | Valor Total |  |
|  |  |  | Valor R$ | Peso/exec | Valor R$ | Peso/exec | Valor R$ | Peso/exec | Valor R$ | Peso % |
|  | Construção de Secretaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PRELIMINARES | 6.437,58 | R$ 6.437,58 | 1,40% |  |  |  |  | R$ 6.437,58 | 1,40% |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ | 448.303,12 | R$ 149.434,37 | 32,45% | R$ 149.434,37 | 32,45% | R$ 149.434,37 | 32,45% | R$ 448.303,12 | 97,35% |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 5.767,07 |  |  |  |  | R$ 5.767,07 | 1,25% | R$ 5.767,07 | 1,25% |
|  |  | 460.507,77 | 155.871,95 | 33,85% | 149.434,37 | 32,45% | 155.201,44 | 33,70% | R$ 460.507,77 | 100,00% |
|  | RIBEIRÃO GRANDE, 31 DE MARÇO DE 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ________________________ |  |  |  |  |  | ______________________________ |  |  |  |
|  | MARCELO LUIS NUNES |  |  |  |  |  | RODRIGO DE ARAÚJO |  |  |  |
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  |  | Eng. Civil CREA: 5070984787 |  |  |  |

Lote 08 – Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo nº 103115/2022

Memorial Descritivo

Local: Ruas José Eugenio Ferreira, Jorge Mendes de Carvalho e Xisto Augusto de Proença - Raia

01- CONSIDERAÇÃOES INICIAIS

01.01- Este memorial trata dos principais pontos que devem ser seguidos na execução da obra em questão, os detalhamentos quanto à forma de execução dos trabalhos, e outros fatores de importância técnicas. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às normas Brasileiras (ABNT) Durante a obra será feita pela empresa contratada, periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local

01.02- Os serviços de retirada de pavimentação em lajotas, serão executados pela municipalidade.

02- SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01– Limpeza do terreno: Regularização e raspagem limpeza do terreno, destocamento, remoção de camada vegetal e obstáculos existentes, compreendendo a largura do leito viário e a largura do passeio em toda a extensão especificada em projeto. (municipalidade)

02.02– Abertura de Caixa: O serviço consiste em escavar, carregar e transportar para um local de “bota-fora”, designado pela Prefeitura Municipal, todo o material que mediante teste, não apresente Características granulométricas e de compactação exigidas para servir de base de pavimento asfáltico. A escavação para abertura da caixa não deverá exceder a largura L + 0,30m, conforme Seção Transversal.

02.03- Sub-Leito: A superfície do sub-leito deverá ser regularizada até assumir a forma da seção transversal tipo do leito carroçável. Utilizando-se de Base de Solo, brita e cimento Portland (50/50) obtido em usina (recomendação catalogo DNIT), o material deverá ser postado em porções convenientemente distanciadas, para o melhor desempenho dos serviços de nivelamento até atingir a espessura de 25cm. Após deverá ser aplicado uma camada de base de brita graduada na espessura de 10 cm.

A compactação deverá ser executada progressivamente das bordas para o centro e o equipamento deverá percorrer posteriormente trajetórias paralelas ao eixo da pista, recobrindo a cada movimento, aproximadamente metade da largura da faixa anteriormente compactada.

Se necessário o material deverá ser levemente umedecido para torná-lo compatível.

02.04 – Marcação da obra: Serão utilizados piquetes para o alinhamento e nivelamento a distâncias convenientemente das bordas do leito para os serviços de terraplanagem. Posteriormente serão utilizados piquetes de demarcação para execução das guias e sarjetas, conforme especificação em projeto.

03- PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ

03.01 – Binder: Execução de base asfáltica, espessura acabada de 0,02 cm, com fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de camada para base de pista de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente tipo Binder, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

03.02- Imprimação Ligante: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-1251/93 Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: CAP-150 ou CAP-200. A taxa de aplicação deve-se situar em torno de 0,50 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida.

03.03- Imprimação Impermeabilizante: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-9686/93, NBR-12950/93 E EB- 1686/93 pode ser empregado asfalto diluído tipo CM-30, CM-70 ou CM-250. A escolha do material deverá ser feita em função da textura do material da base. A taxa de aplicação será aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente no canteiro de obra, devendo variar de 0,80 a 1,60 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes, a seguir aplica-se o material 3 betuminoso. O material não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida, e na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida.

03.04- Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ): CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente. A espessura mínima permitida da camada de massa asfáltica é de 3,00 cm, aplicada. A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo com as Normas Técnicas.

04- SARJETAS MOLDADAS “IN LOCO”

04.01 – Sarjetas: Serão executadas “in loco”, seguindo rigorosamente ao projeto, com piqueteamento a cada 5m, em trechos retos, e de 1 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3 m, fixação de linha náilon nos piquetes. Deverá ser feito de forma continua e as juntas de dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01cm de profundidade, sobre a face aparente da sarjeta de concreto, em intervalos de 3 a 4 m. Será utilizado concreto usinado, com resistência mínima à compressão de 25,0 MPa, executado com brita nº 1, ou nº 0 (19 mm), plasticidade ("slump") 0 + 1 cm, teor de argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%.

05- SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.01 – Sinalização Horizontal: A sinalização Horizontal será executada sobre o pavimento da via na transversal, com tinta especial para demarcação de trânsito na cor branca (faixa de pedestre), é de extrema importância que seja utilizado, juntamente com a tinta, as microesferas de vidro para que lhe tragam características refletivas.

Os serviços de sinalização deverão atender as especificações do DNIT e estar em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 e Lei nº 9.602 de 21 de janeiro de 1998) e com as respectivas Normas e Regulamentações do CONTRAN, além de atender as diretrizes e orientações da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

06 – LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE ÁREA PAVIMENTADA PARA VEÍCULO E PEDESTRE

06.01 – Levantamento: Será medido pela área pavimentada executada, nova ou recapeada, descontando-se toda e qualquer interferência, sendo a quantidade mínima para medição 350 metros quadrados (m²).O item remunera o fornecimento de mão de obra, equipamentos necessários para execução de levantamento planimétrico de áreas pavimentadas ou recapeadas para veículos e/ou pedestres; apresentação de relatório em papel sulfite contendo desenho (croqui) com identificação de calçadas/ruas/similares, nomes de ruas, dimensões, pontos de referências; planilha com identificação de ruas, trechos, quantidades de áreas de calçadas/ruas/similares; apresentação de ART ou RRT do responsável pela execução do serviço; revisões até a aprovação do relatório, para ajustes e liberação pela Contratante e/ou Fiscalização. Remunera o deslocamento do equipamento.

07 – LIMPEZA

07.01 – Limpeza final da obra: A limpeza será executada pela municipalidade.

Ribeirão Grande, 14 de abril de 2.023

Rodrigo de Araújo

Eng. Civil CREA: 5070984787

|  | PLANILHA SINTÉTICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL DA OBRA: RUA JOSÉ EUGÊNIO FERREIRA/ RUA JORGE MENDES DE CARVALHO/ RUA XISTO AUGUSTO DE PROENÇA - BAIRRO RAIA |  |  |  |  |  |  |
| REFERÊNCIA - BOLETIM CDHU - 189 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| BDI: 21,76% |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | R$ S/ BDI | R$ C/ BDI 21,76 | R$ TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6,00 | 893,56 | R$ 1.088,00 | R$ 6.527,99 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 6.527,99 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ RUA JOSÉ EUGÊNIO FERREIRA |  |  |  |  |  |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 399,56 | R$ 1,80 | R$ 2,19 | R$ 875,71 |
| 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | m³ | 5,75 | R$ 818,97 | R$ 997,18 | R$ 5.733,77 |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 399,56 | R$ 29,31 | R$ 35,69 | R$ 14.259,44 |
| 54.01.210 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 39,95 | R$ 240,49 | R$ 292,82 | R$ 11.698,18 |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 7,99 | R$ 1.381,91 | R$ 1.682,61 | R$ 13.444,08 |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 399,56 | R$ 7,22 | R$ 8,79 | R$ 3.512,56 |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 399,56 | R$ 14,40 | R$ 17,53 | R$ 7.005,66 |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 11,98 | R$ 1.530,49 | R$ 1.863,52 | R$ 22.325,02 |
| 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 399,56 | R$ 0,19 | R$ 0,23 | R$ 92,44 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 78.946,87 |
| 3 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - (com micro esferas de vidro) | m² | 9,00 | R$ 40,72 | R$ 49,58 | R$ 446,23 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 446,23 |
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS NA RUA JOSÉ EUGENIO FERREIRA |  |  |  |  |  | R$ 85.921,09 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ RUA JORGE MENDES DE CARVALHO |  |  |  |  |  |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 553,24 | R$ 1,80 | R$ 2,19 | R$ 1.212,53 |
| 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | m³ | 7,37 | R$ 818,97 | R$ 997,18 | R$ 7.349,20 |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN transporte até o raio de 1 km | m² | 553,24 | R$ 29,31 | R$ 35,69 | R$ 19.743,95 |
| 54.01.210 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 55,32 | R$ 240,49 | R$ 292,82 | R$ 16.198,84 |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 11,06 | R$ 1.381,91 | R$ 1.682,61 | R$ 18.609,71 |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 553,24 | R$ 7,22 | R$ 8,79 | R$ 4.863,57 |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 553,24 | R$ 14,40 | R$ 17,53 | R$ 9.700,20 |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 16,59 | R$ 1.530,49 | R$ 1.863,52 | R$ 30.915,87 |
| 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 553,24 | R$ 0,19 | R$ 0,23 | R$ 127,99 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 108.721,85 |
| 3 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - (com micro esferas de vidro) | m² | 7,20 | R$ 40,72 | R$ 49,58 | R$ 356,98 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 356,98 |
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS NA RUA JORGE MENDES DE CARVALHO |  |  |  |  |  | R$ 109.078,84 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ RUA XISTO AUGUSTO DE PROENÇA |  |  |  |  |  |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 275,79 | R$ 1,80 | R$ 2,19 | R$ 604,44 |
| 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | m³ | 3,71 | R$ 818,97 | R$ 997,18 | R$ 3.699,53 |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 275,79 | R$ 29,31 | R$ 35,69 | R$ 9.842,35 |
| 54.01.210 | Base de brita graduada E=10cm | m³ | 27,57 | R$ 240,49 | R$ 292,82 | R$ 8.073,06 |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder E=2cm | m³ | 5,51 | R$ 1.381,91 | R$ 1.682,61 | R$ 9.271,20 |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 275,79 | R$ 7,22 | R$ 8,79 | R$ 2.424,49 |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 275,79 | R$ 14,40 | R$ 17,53 | R$ 4.835,55 |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E= 3cm | m³ | 8,27 | R$ 1.530,49 | R$ 1.863,52 | R$ 15.411,35 |
| 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 275,79 | R$ 0,19 | R$ 0,23 | R$ 63,80 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 54.225,78 |
| 3 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - (com micro esferas de vidro) | m² | 7,20 | R$ 40,72 | R$ 49,58 | R$ 356,98 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 356,98 |
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS NA RUA XISTO AUGUSTO DE PROENÇA |  |  |  |  |  | R$ 54.582,76 |
|  |  |  |  | TOTAL GERAL DA OBRA |  | R$ 249.582,68 |
|  | RIBEIRÃO GRANDE, 14 DE ABRIL DE 2023 |  |  |  |  |  |
|  | MARCELO LUIS NUNES |  |  |  | RODRIGO DE ARAÚJO |  |
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  | ENG.CIVIL CREA: 5070984787 |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL DA OBRA:RUA JORGE MENDES DE CARVALHO/ RUA XISTO AUGUSTO DE PROENÇA/ RUA JOSÉ EUGÊNIO FERREIRA - BAIRRO RAIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REFERÊNCIA - BOLETIM CDHU - 189 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI: 21,76% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Valor R$ | 1° Mês |  |  | 2° Mês |  |  |  |  | 3° Mês |  |  |  |  |  | Valor Total |  |  |  |
|  |  |  | Valor R$ | Peso/exec | Valor R$ |  |  | Peso/exec |  | Valor R$ |  |  | Peso/exec |  |  | Valor R$ |  |  | Peso % |  |
|  | Construção de Secretaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PRELIMINARES | 6.527,99 | R$ 6.527,99 | 2,62% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 6.527,99 |  |  | 2,62% |  |
| 2 | PAVIEMNTAÇÃO | 241.894,50 | R$ 80.631,50 | 32,31% | R$ 80.631,50 |  |  | 32,31% |  | R$ 80.631,50 |  |  | 32,31% |  |  | R$ 241.894,50 |  |  | 96,92% |  |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 1.160,19 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 1.160,19 |  |  | 0,46% |  |  | R$ 1.160,19 |  |  | 0,46% |  |
|  |  | 249.582,68 | 87.159,49 | 34,92% | 80.631,50 |  |  | 32,31% |  | 81.791,69 |  |  | 32,77% |  |  | R$ 249.582,68 |  |  | 100,00% |  |
|  | RIBEIRÃO GRANDE, 14 DE ABRIL DE 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MARCELO LUIS NUNES |  |  |  |  |  |  |  |  | RODRIGO DE ARAÚJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  | ENG. CIVIL CREA 5070984787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## PREGÃO PRESENCIAL 12/2023.

- ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

| Razão Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |
| Cidade: | CEP: | Fone/Fax: |
| e-mail: |  | CNPJ nº |
| Dados bancários (preferencialmente Banco do Brasil) |  | Agência: Conta Corrente: |

| Objeto | Valor Global (em R$) |
| --- | --- |
| Lote nº________________ |  |
| Valor global por extenso: |  |

| Objeto | Valor Global (em R$) |
| --- | --- |
| Lote nº________________ |  |
| Valor global por extenso: |  |

DECLARAÇÃO

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope

2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.

3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta conforme todas as exigências desse edital.

| Nome do Representante: |  |
| --- | --- |
| Identidade nº: | CPF nº: |
| Local e Data: |  |
| Assinatura: |  |

## PREGÃO PRESENCIAL 12/2023.

### ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO

- PROCURAÇÃO  "EXTRA JUDICIA"

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de ....................................

OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; ----------

PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade Pregão Presencial nº 12/2023, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

.............................., ........  de ......................... de 2023.

.............................

- Outorgante

## PREGÃO PRESENCIAL 12/2023.

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

(Deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação)

A empresa ............................................. CNPJ.................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) .................................................................., portador (a) do RG ................................................... e CPF ..................................., DECLARA.

- Estar ciente e concorda com as condições desse edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento das condutas vigente na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definida neste instrumento convocatório.

- Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menos a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

- Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

- Que até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

.........................., ....... de ................. de 2023

____________________________________________

- Nome e assinatura do representante

RG nº..............................................

## PREGÃO PRESENCIAL 12/2023.

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME e/ou EPP

(Deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação)

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ _______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Pregão Presencial 12/2023, realizada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

.........................., ....... de ................. de 2023

____________________________________________

- Nome e assinatura do representante

RG nº..............................................

## PREGÃO PRESENCIAL 12/2023.

- ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

- (Facultativo)

(Deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação)

- À

- Prefeitura do Município de Ribeirão Grande

Pregão Presencial 12/2023.

Objeto: Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica no Município de Ribeirão Grande/SP. Conforme especificações e demais condições constantes no Anexo I – Termo de Referência do edital.

A empresa ..........................................................., com sede à .........................................................., na cidade de ....................., Estado .......................,  CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu representante legal o Sr (a). RG ............................................... e CPF .......................................... DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação da licitação em referência, que visitou o local onde será executada a obra, objeto da licitação em epígrafe. Declara ainda que tem plenos conhecimentos de todas das condições da área, estando familiarizado com a natureza e vulto dos serviços, bem como informados a respeito de todas as condições locais e regionais que possam incidir no valor da proposta.

Departamento de Infraestrutura, ......./........./2023.

..............................................

Representante da Prefeitura

..............................................

Representante da Licitante

## PREGÃO PRESENCIAL 12/2023.

ANEXO VII

FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS (CREDENCIAMENTO)

| I) Dados da Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insc. Estadual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número: |  |  |  |  |
| Bairro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |
| Telefone 1: |  |  |  | Telefone 2: |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II) Dados do Representante legal participante da Sessão de Licitação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RG: |  |  |  |  |  |  | CPF: |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo/Função: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número: |  |  |  |  |
| Bairro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |
| Telefone 1: |  |  |  | Telefone 2: |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III) Dados do Representante legal que assinará o Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RG: |  |  |  |  |  |  | CPF: |  |  |  |  |  |  |  | Cargo/Função: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número: |  |  |  |  |
| Bairro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |
| Telefone 1: |  |  |  | Telefone 2: |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV) Endereço e Contato para envio do Contrato para Assinatura: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome/ Setor Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número: |  |  |  |  |
| Bairro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |
| Telefone 1: |  |  |  | Telefone 2: |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V) Dados Bancários para pagamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banco: |  |  | Agência: |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Conta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº Conta: |  |  |  |
| VI) Quadro Societário: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF: |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF: |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF: |  |  |  |  |  |  |

_____________________, ____ de __________ de 2023.

_________________________

Assinatura

## PREGÃO PRESENCIAL 12/2023.

### ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE E ...........................

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ..........................., RG ....................., CPF ........................., e a empresa ............................, CNPJ................., com endereço ....................., doravante denominada Contratada, representada neste ato por ..............................................., RG ................., e CPF ............................, conforme consta no ........................ (indicar o ato que qualifica como representante legal), firmam o presente termo de contrato, concernente ao Pregão Presencial 12/2023. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente que determina a Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021, além das cláusulas e condições constantes neste Contrato.

PRIMEIRA (DO OBJETO) – Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica no Município de Ribeirão Grande/SP. Conforme especificações e demais condições constantes no Anexo I – Termo de Referência do edital.

SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO) – A Contratada se compromete a executar os serviços nos termos e parâmetros constantes no Anexo I – Termo de Referência desse Edital.

§1º A contratada deverá executar a obra em até 03 (três) meses de acordo com o cronograma físico financeiro a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

§2º - Os serviços serão executados diretamente pela Contratada, que se incumbirá pelo fornecimento do efetivo pessoal, material e equipamentos necessários e compatíveis com o desenvolvimento dos serviços mencionados no objeto, respondendo pelos gastos e encargos decorrentes.

§3º - Os serviços deverão ser executados em fiel cumprimento ao projeto executivo, memorial descritivo, planilha sintética global e orientações do funcionário responsável pela Contratante.

§4º - Fica designado o Sr. Rodrigo de Araújo, Engenheiro Civil, matriculado sob nº 1587, sendo a responsável pelo acompanhamento e fiscalização na execução deste contrato.

§5º - Os serviços serão desenvolvidos, observado o Cronograma Físico/Financeiro.

TERCEIRA (DO VALOR) – O valor total deste contrato é de R$ ............................ (............................................), conforme o preço proposto pela Contratada.

§1º – Os preços poderão ser realinhados visando restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuição da Contratante para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da legislação vigente

§2º - O realinhamento de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Contratante a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de forma não retroativa.

§3º – Será permitido o reajustamento do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta, sendo adotado para tal o índice de preços da construção civil da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, contada a partir da data da proposta apresentada na licitação.

QUARTA (DA DESPESA) – A despesa correrá pelo Código: 02.01 – Departamento de Governo e Infraestrutura - 02.01.01 – Gabinete do Diretor e Dependências  – 15.451.0003.1004 – Projeto/Atividade – 4.4.90.51 – Obras e Instalações – Ficha de Empenho nº 25 - Fonte de Recurso Federal (05) – Ficha de Empenho nº 24 - Fonte de Recurso Estadual (02) – Ficha de Empenho nº 23 - Fonte de Recurso Próprio (01), do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

QUINTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas, de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal e em conformidade com o Cronograma Físico/Financeiro desde que liberados os recursos financeiros pelo convênio para efetivação do pagamento, mediante apresentação de fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados e mencionar o respectivo Convênio.

§1º - Sendo comprovadas os eventos dos serviços efetivamente executados, e após a visita técnica do responsável e aprovação do mesmo, o pagamento será efetuado.

§2º - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do INSS e FGTS.

§3º – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.

SEXTA (DO PRAZO) – O prazo do presente contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir de sua assinatura, prorrogável na forma da Lei

SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES) – São obrigações da Contratada, além das condições constantes no Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Presencial 15/2023, conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor; Apresentar à Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com base em indicações pela mesma fornecida; Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença, devendo ainda emitir Livro de Ordem junto ao CREA/SP preenchido no mínimo uma vez por semana.

§1º- A contratada deverá designar funcionário preposto responsável para execução do objeto desta avença, indicando nome completo e função que o exerce na empresa.

§2º- A contratada deverá comprovar que possui, em seu quadro permanente, no ato da assinatura do contrato, um profissional graduado, nos termos da Resolução 218/73 do CONFEA que será o responsável técnico pela execução dos serviços, devidamente registrado no Conselho de Engenharia, Agronomia do Estado de São Paulo – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

§3º- A Comprovação do vínculo profissional far-se-á através da apresentação do contrato social, quando sócios, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos, desde que vinculado o profissional acima indicado com a empresa licitante na data prevista para entrega da proposta (observando a Resolução nº 336, de 27 de outubro de 1989, art. 6º, art. 8º inciso III).

OITAVA (DAS PENALIDADES) – Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas a saber:

I - Atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

II - Pela inexecução total ou parcial desse contrato, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, ou.

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto em Lei

§1º – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.

§2º – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante.

NONA (DA GARANTIA) - No ato da assinatura deste Contrato, a Contratada deverá efetuar garantia junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, em qualquer das modalidades previstas na Legislação Vigente o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total deste Contrato.

DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas, tais como as sanções amparadas por Lei e no Edital.

§ ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, podendo, contudo, ser realizada à sub empreitada de alguns serviços, desde que devidamente autorizado pela Contratante.

DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.

§1º – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

§2º – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

§3º - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

DÉCIMA QUINTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Capão Bonito/SP., excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

......................., ....... de ............ ... de 2023.

- Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

- Contratada

Testemunhas

## PREGÃO PRESENCIAL 12/2023.

ANEXO IX

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATOS

CONTRATANTE: ____________________________________________________

CONTRATADO: _____________________________________________________

CONTRATO:_________________________________________

OBJETO: ___________________________________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, despachos e decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração de Atualização Cadastral”.

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Ribeirão Grande/SP ______ de ______________ de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO E RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Pela contratada:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

GESTOR DO CONTRATO:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________