Processo: 16349/2025.

EDITAL DE LICITAÇÃO

## PREGÃO PRESENCIAL 01/2025.

### 1 – PREÂMBULO

1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE torna público para conhecimento dos interessados que na sala do Setor de Compras/Licitações, sito a Rua Francisco Fhellipe de Lima, nº 40, CEP 18.315-000, Centro, Ribeirão Grande/SP, será realizado licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do tipo Menor Preço, sendo modo de disputa aberto, o qual será processado de acordo com o que determina a Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021, além das cláusulas e condições constantes neste edital e seus respectivos anexos.

1.2 - Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº 1 - “PROPOSTA” e nº 2 - “DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Agente de Contratação, no local acima informado, até às 09h30 do dia 06 de março de 2025. A sessão pública dirigida pelo Agente, se dará a seguir, no mesmo dia e local sendo gravada em áudio e vídeo.

  - – Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:

- I – TERMO DE REFERÊNCIA;

a) Memorial Descritivo,

b) Planilha Orçamentária,

c) Cronograma Físico-Financeiro,

II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;

III – MODELO DE PROCURAÇÃO, (Deverá apresentar fora dos envelopes);

- IV – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA, (Deverá apresentar fora dos envelopes);

- V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP; (Deverá apresentar fora dos envelopes);

VI – FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS / CREDENCIAMENTO, (Deverá apresentar fora dos envelopes);

VII – MINUTA DO CONTRATO;

VIII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (Exigido somente na assinatura do Contrato).

IX – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DO TCESP (Exigido somente na assinatura do Contrato).

### 2 – DO OBJETO

2.1 - Contratação de empresa especializada para construção de estrutura para contenção da margem do Rio Ribeirão no Município de Ribeirão Grande/SP. (Contrato FEHIDRO nº 006/2024 da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de São Paulo). Conforme Anexo I – Termo de Referência do edital.

2.2 – Regime de contratação por empreitada global, compreendendo execução de serviços com fornecimento de materiais.

### 3 - DO PREÇO

3.1 - Estima-se o valor total desta licitação em R$ 1.098.970,41 (um milhão, noventa e oito mil, novecentos e setenta reais e quarenta e um centavos), com base no valor de mercado.

3.2 - Cada concorrente deverá computar no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.

3.3 - Os quantitativos e valores indicados no Anexo I – Termo de Referência, correspondem à preços de tabela oficial (Boletim CDHU 193 - sem desoneração) e foram apurados pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura, para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os fatores técnicos e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.

- 4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 – A despesa correrá pelo Código: 02.01 – Departamento de Governo e Infraestrutura - 02.01.01 – Gabinete do Diretor e Dependências  – 15.451.0003.1004 – Projeto/Atividade – 4.4.90.51 – Obras e Instalações – Ficha de Empenho nº 24 - Fonte de Recurso Estadual (02) – Ficha de Empenho nº 23 - Fonte de Recurso Próprio (01), do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 - Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam às exigências desse edital.

5.2 – Não poderão participar deste pregão as empresas que não atendam às exigências deste edital e seus anexos, tais quanto o autor do anteprojeto, projeto básico ou executivo e demais casos de vedação conforme legislação vigente.

6 – CONDIÇÕES DE CREDENCIAMENTO

6.1 – Os licitantes que desejarem participar deste pregão sem representante na sessão pública deverão entregar e/ou encaminhar os envelopes em conformidades com as exigências editalícias até a data e horas fixada no item 1.2 deste instrumento, assumindo todo e qualquer risco no que se refere ao não recebimento dos respectivos envelopes por parte do Pregoeiro e respectiva equipe de apoio. No caso de participantes com representante, esses deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo o original da carteira de identidade ou outro documento equivalente.

6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:

6.2.1 - Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade em vigor;

6.2.2 - Instrumento particular de procuração nos moldes do Anexo III, com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do licitante, acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, e dos documentos de eleição de seus administradores;

6.2.3 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de empresa licitante, cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição dos administradores.

6.3 - Nenhuma pessoa, poderá se credenciar para representar mais de um licitante no presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas.

6.4 - Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à presente licitação.

6.5 - Somente poderão participar da fase de lances os representantes devidamente credenciados.

6.6 – No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as seguintes declarações, condição essencial para participação no certame licitatório:

6.6.1 - Declaração Unificada conforme modelo constante no Anexo IV.

6.6.2 – A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar gozar dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e nº 147/14, deverá DECLARAR, sob as penas da Lei, enquadramento de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo constante no Anexo V.

6.6.3 - Formulário de dados cadastrais (Credenciamento) conforme Anexo VI. O referido documento deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Habilitação) e nº 2 (Proposta).

6.7 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE Nº 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

(RAZÃO SOCIAL e CNPJ DA PROPONENTE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE Nº 2

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2025

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

(RAZÃO SOCIAL e CNPJ DA PROPONENTE)

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1 – O Anexo II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta com todas as informações exigidas.

a) A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa.

7.2 – Deverão estar consignados na proposta:

a) dados cadastrais;

b) indicação obrigatória do preço por item em reais;

c) indicação do representante legal que firma a proposta e sua assinatura;

7.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

7.4 – Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5 – Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 12 (doze) meses.

7.6 – Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.7 – A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, suas substituições.

7.8 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua apresentação.

7.9 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, aqueles indicados no Anexo I – Termo de Referência, desclassificando-se as propostas cujos preços os excedam ou sejam manifestamente inexequíveis.

7.10 – O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelos órgãos de controle e após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7.11 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e demais normas aplicáveis.

8 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

8.1 – Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar os seguintes documentos:

8.1.1 - Em se tratando de sociedades empresariais ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, sendo que as sociedades por ações apresentarão também os documentos de eleição de seus administradores;

8.1.1.1 - Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações e/ou da respectiva consolidação, conforme legislação em vigor;

8.1.1.2- Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;

8.1.1.3 - Os documentos relacionados no item 8.1.1 não precisarão constar do Envelope n° 2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

9 - REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

9.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ);

9.1.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

9.1.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, referente aos tributos incidentes sobre o objeto da licitação.

9.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

9.1.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de Maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440 de 2011) (Vigência);

9.1.6 - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; (LC nº 123, art. 42);

9.1.6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123, art. 43, caput);

9.1.6.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123/06 e LC nº 147/14);

9.1.6.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.1.6.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.

9.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

9.2.1- Certidão negativa de falência ou recuperação judicial (observando-se a Súmula 50 do TCESP), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação.

9.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

Para efeitos de comprovação de aptidão de capacidade técnica operacional e capacidade técnica profissional para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto do edital, fica definido que a licitante deverá apresentar

9.3.1 – Prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente que se dará pela apresentação da Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante, conforme Resolução 266/79, demonstrando situação regular na data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais.

9.3.2 - No caso de a licitante vencedora desta licitação ser proponente domiciliado em outro estado, o Certificado de Registro emitido pelo CREA ou CAU do Estado de origem, deverá conter o visto do órgão equivalente em São Paulo para efeito de contratação.

9.3.3 – Capacidade técnico-profissional que se dará através da comprovação de que a licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, um profissional graduado, nos termos da Resolução 218/73 do CONFEA que será o responsável técnico pela execução dos serviços, devidamente registrado no Conselho de Engenharia, Agronomia do Estado de São Paulo – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU

9.3.4 - Comprovação do vínculo profissional far-se-á através da apresentação do contrato social, quando sócios, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos, desde que vinculado o profissional acima indicado com a empresa licitante na data prevista para entrega da proposta (observando a Resolução nº 336, de 27 de outubro de 1989, art. 6º, art. 8º inciso III).

9.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.4.1 - Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Agente ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação ou por publicação na imprensa oficial.

9.4.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias anteriores à data de apresentação das propostas;

9.4.3 - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

9.4.4 - Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não a participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta nos itens 9.1 a 9.2.1.

9.4.5 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação da licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 9.1.6.2 e seguintes deste edital.

9.4.6 - O Agente ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.

9.4.7 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos, poderão ser sanadas pelo Agente e Equipe de Apoio.

9.4.8 - A verificação/regularização será certificada, anexando documentos aos autos, salvo impossibilidade devidamente justificada.

9.4.9 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

9.4.10 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora deste certame;

9.4.11 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Agente examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação da licitante, será declarada vencedora.

9.4.12 – A licitante vencedora será convocada a apresentar a proposta renovada com o valor final proposto, acompanhado da planilha financeira, cronograma físico financeiro e composição do BDI, conforme Termo de Referência deste edital.

9.4.13 - O Agente, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias, devendo as licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

10 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

10.1 - O Pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já consignadas no presente edital e as que seguem:

10.2 - No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de credenciamento das licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 6 e seguintes.

10.3 - Encerrada a fase de credenciamento, as licitantes entregarão ao Agente de Contratação os envelopes nº. 1 e nº. 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.

10.4 - O julgamento será feito pelo critério de menor preço, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste edital;

10.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pela licitante, por simples manifestação de vontade de seu representante.

10.6 - Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Agente dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.

10.7 – Todas as propostas validadas serão selecionadas para a etapa de lances.

10.7.1 - O Agente convidará individualmente os autores das propostas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

10.7.2 - A licitante sorteada em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

10.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

10.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

10.10 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC nº 123/06 e nº 147/14):

10.10.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores ao melhor preço apresentado; (LC nº 123/06 e nº 147/14).

10.10.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; (LC nº 123/06 e nº 147/14).

10.10.2.1 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; (LC nº 123/06 e nº 147/14).

10.10.2.2 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.10.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; (LC n° 123, art. 45, inc. III).

10.10.2.3 – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no item 10.10.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC nº 123/06 e nº 147/14)

10.10.2.4 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.10.3 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço inferior, será declarada a melhor proposta de preço aquela originalmente vencedora da fase de lances. (LC nº 123/06 e nº 147/14).

10.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste edital.

10.12 - O Agente poderá negociar com o autor do lance de menor valor com vistas à redução do preço ofertado.

10.13 - Havendo negociação, o Agente examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo motivadamente a respeito.

10.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Agente, será verificado o atendimento da licitante às condições de habilitação estipuladas neste edital;

10.15. - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos, poderão ser sanadas na própria sessão pública de processamento do Pregão.

10.15.1 - A verificação/regularização será certificada pelo Agente, anexando documentos aos autos, salvo impossibilidade devidamente justificada.

10.15.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação/regularização, a licitante será inabilitada.

10.16 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora.

10.16.1 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Agente examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação da licitante, será declarada vencedora.

10.17 - Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelos participantes.

10.18 - O Agente, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias, devendo as licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

10.19 – Na ocorrência da necessidade de estender a sessão para o dia subsequente, os representantes credenciados deverão assinar termo de concordância ou manifestar-se sobre os atos até então praticados.

10.20 – A sessão designada para o dia subsequente se iniciará às 09h00, mesmo sem o comparecimento dos credenciados. Durante a ausência dos representantes dos licitantes já credenciados, o Pregoeiro computará somente os valores das propostas escritas, decaindo do direito de ofertar lances durante a ausência.

11 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

11.1 - Com antecedência superior a três dias úteis da data fixada no item 1.2, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, através de protocolo junto ao Setor de Licitações, ou através do e-mail compras@ribeiraogrande.sp..gov.br .

11.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

11.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

11.4 - Dos atos do Agente cabem recurso, devendo haver manifestação imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de três dias úteis, que começará a correr a partir da declaração da vencedora para a apresentação formal das razões, ficando as demais licitantes, desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos;

11.4.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a adjudicação e homologação;

11.4.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Agente poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente;

11.4.3 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame a licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório;

11.4.4 - O recurso contra decisão do Agente terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

11.4.5 - As razões de recurso e as contrarrazões deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de Licitações, em dias úteis, das 08h00 às 17h00, ou através do e-mail compras@ribeiraogrande.sp..gov.br .sob pena de configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública.

12 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de Termo de Contrato, cuja minuta integra este edital como Anexo VII, onde neste ato será assinado Termo de Ciência e Notificação conforme Anexo VIII e no Anexo IX Declaração de Documentos a Disposição do TCESP.

12.1.1 - Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

12.1.1.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de três dias úteis, comprovar a situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar;

12.1.2 - Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.10.1;

12.1.3 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, social e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC nº 147/14).

12.1.3.1 - Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos requisitos deste edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à contratação.

12.1.4 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 12.1.3, ou se recusar a celebrar a contratação, será convocada outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação.

12.2 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

13 - DAS SANÇÕES

13.1 - A inabilitação da licitante, apesar da declaração apresentada, implicará na aplicação de multa correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor da proposta, sem embargo da imposição das demais sanções cabíveis.

13.2 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

a) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02.

13.3 - O atraso injustificado no cumprimento do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

13.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto na Lei que rege a matéria.

13.5 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

13.6 - Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem  9.1.6.2 deste edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a até 20% (vinte por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto na Lei que rege a matéria.

13.7 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias contados da data da intimação do interessado.

13.8 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 - Os interessados que desejarem cópia integral deste edital e seus anexos poderão retirá-los, na Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, no horário de expediente, até o último dia útil que antecede a data de abertura da Licitação, ou solicita-la através do endereço eletrônico licitacao@ribeiraogrande.sp.gov.br. e/ou compras@ribeiraogrande.sp.gov.br  ou retira-lo no site www.ribeiraogrande.sp.gov.br

  - – Os Decretos Municipais regulamentando a Lei de Licitações são:

- 063/2023 – Agente de Contratação;

- 064/2023 – Bens de Consumo;

- 065/2023 – Estudo Técnico Preliminar;

- 066/2023 – Locação;

- 067/2023 – Pesquisa de Preços.

Todos publicados e disponíveis para acesso no site www.ribeiraogrande.sp.gov.br.

14.3 - A Prefeitura do Município de Ribeirão Grande poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar no todo ou em parte a presente licitação.

###### Ribeirão Grande/SP, 11 de fevereiro de 2025.

_________________________

Marcelo Luís Nunes

Prefeito Municipal

## PREGÃO PRESENCIAL 01/2025

# ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de empresa especializada para construção de estrutura para contenção da margem do Rio Ribeirão no Município de Ribeirão Grande/SP. (Contrato FEHIDRO nº 006/2024 da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de São Paulo). Conforme Anexo I – Termo de Referência do edital.

# TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA CONTENÇÃO DA MARGEM DO RIO RIBEIRÃO, DE MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE-

SP

FEHIDRO – 2024

CBH-ALPA

# CONTEÚDO

- APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROPONENTE

- MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE – INFORMAÇÕES

# 3.   LOCALIZAÇÃO E ACESSO

4.   INSTITUIÇÃO PROPONENTE

5.   DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA

6.   ENQUADRAMENTO DO PROJETO

7.   REFERÊNCIA NO PLANO DE SANEAMENTO

8.   OBJETIVO GERAL

## 9.   OBJETIVO ESPECIFICO

10. ÁREA DE ESTUDO

11. PÚBLICO-ALVO

12. METODOLOGIA

## 13. METAS E ATIVIDADES

## 14. AVALIAÇÃO DE IMPACTO

15. EQUIPE TÉCNICA DO TOMADOR

16. METAS, AÇÕES E INDICADORES

17. ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE

18. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

## 19. PRAZO DE EXECUÇÃO

20. CRONOGRAMA

21. REFERÊNCIA

- APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROPONENTE

Razão social: Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

CNPJ: 67.360.446/0001-06

Endereço: Rua Jacira Landin Stori nº 15

CEP: 18315-000

Município: Ribeirão Grande

Telefone(s):15 35448800

E-mail: gabinete@ribeirãogrande.sp.gov.br

Atividade principal:

Segmento: Administração Municipal

Atendendo as normas para a apresentação de solicitação de recursos financeiros junto ao FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos, visando a elaboração de Estudos e Projeto, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande integrante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema apresenta este TERMO DE REFERÊNCIA visando a contratação de:

### Elaboração de Projeto executivo construção de estrutura para contenção da margem do rio Ribeirão, do Município de Ribeirão Grande- SP, visando controlar, as inundações e situação de risco nas residências que ficam próximos ao curso do rio, garantindo a maior vazão, principalmente em épocas de cheias.

na elaboração do projeto executivo de para construção de estrutura em gabião para a contenção de margem de um trecho do rio Ribeirão, deverá ser verificada a observância quanto a normatização técnica segundo a ABNT, observadas todas as legislações ambientais pertinentes às obras e serviços propostos e especificado em projeto básico cada processo a ser implementado visando a recuperação destes cursos d’água.

Deverá ainda ser observado o tipo de reposição ciliar no local, visando estabelecer consonância entre a reposição e as obras a serem implantadas com objetivo final de recuperação destes cursos d’água.

- MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE – INFORMAÇÕES

Histórico:

Recém-emancipado Ribeirão Grande foi Distrito de Capão Bonito até 31 de dezembro de 1991, quando aprovada sua elevação à categoria de Município.

A população de Capão Bonito se desenvolveu a partir de dois núcleos: o da Freguesia Velha e o de Ribeirão dos Cruzes, ambos pertencentes atualmente área do município de Ribeirão Grande.

A população da Freguesia Velha estava fixada anteriormente em área do município de Itapetininga, onde havia sido erigida uma capela à margem direita do rio São José, ou Apiaí-Mirim, sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição, por volta do ano de 1700, esta capela foi transferida para um local denominado Arraial Velho e posteriormente passou à Freguesia Velha, à margem direita do Rio das Almas, já em Capão Bonito. Em 1840, o Sr. Pedro Xavier dos Passos, Vulgo Sucuri, comprou parte da Fazenda Capão Bonito, de propriedade do Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, fazendo uma doação de 150 braças de terra a Nossa Senhora da Conceição.

O vigário da Paróquia, Pe. Manoel Álvares Carneiro, edificou no terreno doado uma capela, para onde foi transferida a sede paroquial, em 19 de fevereiro de 1843, e onde foi organizada a vila denominada Nossa Senhora da Conceição do Paranapanema, pela Lei nº 03, de 24 de janeiro de 1843, foi elevada a Distrito de Paz com o nome de Capão Bonito do Paranapanema, tornando-se município pela Lei nº 17, de 2 de abril de 1857, e a comarca com o nome de Capão Bonito, pela Lei nº 91, de 28 de abril de 1883. É considerado seu fundador o padre Joaquim Manoel Alves Carneiro.

Paralelamente ao desenvolvimento da povoação no bairro da Freguesia Velha, o bairro do Ribeirão dos Cruzes cresceu em torno da chamada Casa Grande, construção de pau-a-pique, sem datação precisa. A Casa Grande caracterizava-se por abrigar, além da residência da família Cruz, provavelmente uma “venda” ou posto de trocas, utilizado por tropeiros que se dirigem ao sul do país ou pelos “caçadores” de ouro de aluvião das Muralhas de Pedra ou Encanados, dos rios das Almas e das conchas e do ribeirão Velho. Em torno da Casa Grande originou-se uma povoação, na sua maioria formada por membros da família Cruz, que se desenvolveu formando o bairro do Ribeirão dos Cruzes.

Foi com o esforço do Prefeito de Capão Bonito, Cônego Pedro José Vieira, que a Assembleia Legislativa elevou Ribeirão Grande à categoria de Distrito em 28 de fevereiro de 1964. Mais tarde, Cônego Pedro criou a subprefeitura e foi também uma das pessoas que mais sonhava com a emancipação de Ribeirão Grande, sendo considerado pelos moradores locais como um dos protagonistas da vitória da campanha.

É provável que o povoado de Ribeirão Grande surgiu a partir da vinda de dois irmãos os Srs. Manoel Nunes Ferreira e Francisco Nunes Ferreira, que ergueram suas casas as margens do rio Ribeirão que mais tarde deu origem ao nome da cidade. O fato se deu por volta de 1800, é marcante o grau de parentesco dos moradores de Ribeirão Grande, com o desenvolvimento foram chegando pessoas de outras localidades, e o povoado começou pouco a pouco a crescer, é sabido também que o povoado de Ribeirão dos Cruzes surgiu primeiro que Ribeirão Grande, uma característica bastante peculiar que podemos notar é que a família Ribeirão

Grandense são descendentes de Portugueses podemos citar alguns sobrenomes:  Silvério, Amantino, Ferreira, etc... ao longo do tempo personalidades marcantes se destacaram na ajuda e construção da igreja como Francisco Silvério Ferreira que doou a imagem do santo padroeiro da cidade e o Sr. Paulino Amantino Ferreira que doou o terreno para a construção da escola.

Localização:

O município de Ribeirão Grande tem sua sede localizada dentro da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, portanto pertence ao Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Paranapanema– CBH-ALPA. UGRHI 14.

3.      LOCALIZAÇÃO E ACESSO

O Município de Ribeirão Grande situa-se no extremo sudoeste do Estado de São Paulo, entre as coordenadas UTM 7.308 e 7.338 km, e 758 e 777 km. Faz divisas com os municípios paulistas de Capão Bonito (a noroeste, a norte e a leste); de Eldorado e de Iporanga (ao sul); e de Guapiara (a sudoeste).

4.	INSTITUIÇÃO PROPONENTE

A prefeitura Municipal de Ribeirão Grande com seu corpo técnico que acompanhou o trabalho de elaboração do Plano de Diretor de Macrodrenagem e Plano Diretor de Controle de Erosão Rural, ambos financiados pelo próprio FEHIDRO nos anos anteriores, além de elaboração de dois Projetos para instalações de Fossas Sépticas Biodigestoras em dois bairros da zona rural do municípios, sendo bairro Boa Vista e Bairro Capoeira Alta, ambos contemplados com financiamento junto ao FEHIDRO, possui assim uma experiência ampla em relação aos procedimentos e normas para se obter o financiamento.

5.	DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA

No Trecho do RIO RIBEIRÃO, objeto deste Projeto CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA CONTENÇÃO DA MARGEM DO RIO RIBEIRÃO, as más condições atuais do referido trecho do curso d’água, tendo em vista a vazão estrangulada hoje, o que coloca em risco as residências do entorno nas épocas de cheias.

Visando, portanto, melhorar a vazão do curso d’água eliminando os pontos de estrangulamento do curso do rio, desta forma diminuir os riscos de enchentes e alagamentos nas residências próximas.

O conjunto de intervenções propostas no projeto de drenagem, vêm ao encontro das ações necessárias para reduzir a ocorrência de transtornos relacionados ao transbordamento da calha do rio ribeirão, promovendo melhorias na drenagem do seu curso e em suas condições sanitárias. As inundações colocam em risco a segurança e a saúde da população, bem como acarretam prejuízos e adversidades às pessoas que moram, estudam e trabalham na região, o que

justificam as obras de canalização previstas.

Dessa maneira, o empreendimento se justifica, ainda, por ser considerado de utilidade pública e interesse social, que beneficiará toda a população residente no entorno, reduzindo as ocorrências de inundações e/ou alagamentos e promovendo a recuperação desse trecho do Rio Ribeirão.

A intervenção para canalização DOS 162 metros lineares, do referido Rio também atende o previsto no Plano de Saneamento Básico do Município de 	Ribeirão Grande -SP, 	que prevê melhorias de drenagem urbana

BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO

As bacias de contribuição que fluem para a região a ser desassoreada e limpa estão contidas na Figura 1.

As bacias do município de Ribeirão Grande são razoavelmente conservadas, do ponto de vista da preservação de sua cobertura vegetal, entretanto, há muitas áreas que foram transformadas em pasto devido ao encerramento de antigas culturas. O uso indiscriminado da terra trouxe consigo reflexos negativos do ponto de vista hidrológico, pois interfere diretamente no deflúvio superficial, bem como no transporte de sedimentos que ocasiona assoreamentos severos especialmente na região urbanizada do município.

Assim, dentre as medidas estruturais, encontra- se o desassoreamento e limpeza do Rio Ribeirão Grande e canalização de alguns pontos críticos ao longo do curso no perímetro urbano, respeitando a peculiaridade de cada um, no que compete às ações a serem tomadas.

6. 	ENQUADRAMENTO DO PROJETO

A totalidade do presente projeto, ou seja 100% dele está enquadrado no 7 – Drenagem e Eventos Hidrológicos Extremos – 7.1 Ações estruturais de micro ou macrodrenagem para mitigação de inundações e alagamentos – Execução de obras em áreas vulneráveis à inundação.

7. 	REFERÊNCIA NO PLANO DE SANEAMENTO

Citação nas Páginas 103 e 120 do Plano de Saneamento Básico Municipal:

“OBRAS PRIORITÁRIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

✓ Manutenção das galerias e bocas de lobos das ruas pavimentadas do perímetro urbano do município obras para manutenção e melhorias nos trechos do perímetro urbano do Rio Ribeirão, incluindo:

✓ Canalização dos Trechos:

- Córrego rio ribeirão - Rua Felício Lapiano até a rua Jacira Landin Stori – extensão 162 metros;

- Córrego Ribeirão – Francisco Silveiro – extensão 110 metros

- Córrego ribeirão dos nunes – Avenida Paulino Ferreira Assunção – extensão 90 metros

✓ Recuperação de um trecho de 4.105 metros ou 4,1 quilômetros, com no mínimo cinco metros de largura das margens do curso d’água natural do Córrego do Ribeirão Grande, passando em propriedades públicas e privadas.”

8.	 OBJETIVO GERAL

Este termo de referência tem como objetivo CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA CONTENÇÃO DA MARGEM DO RIO RIBEIRÃO

9. 	OBJETIVO ESPECIFICO

O respectivo Termo de Referência tem por objetivo apresentar a necessidade da execução de serviços de CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA CONTENÇÃO DA MARGEM DO RIO RIBEIRÃO

As intervenções caracterizadas por obras de aumento da vazão, tem por objetivo principal minimizar os impactos promovidos pela ação das chuvas. A obstrução da vazão interrompe o escoamento hídrico natural do rio. Para tanto, o município solicita ao FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) recurso para viabilizar a contratação de empresa especializada para realização das atividades, visando desenvolvimento da região vista que a ocorrência de enchentes prejudica significativamente a economia do nosso município.

Além disso, a melhoria no escoamento do Rio Ribeirão reduzirá a exposição da população e propriedades ribeirinhas ao risco de inundações, reduzindo sistematicamente os danos causados por elas, bem como minimizar os problemas de erosão e sedimentação de material e, promover a melhora e a proteção do corpo hídrico e de sua bacia de contribuição

A execução da confecção das aduelas assegurara ainda, que as medidas corretivas sejam compatíveis com as metas e objetivos globais constantes do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Alto do Paranapanema.

10. 	ÁREA DE ESTUDO

A construção da estrutura em gabião para contenção da margem do rio Ribeirão, localiza-se na Rua Felício Lapiano, com extensão de 162 metros lineares, no perímetro urbano do município, conforme croqui e mapa de localização, abaixo:

|  |  | COORDENADAS UTM (M) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponto | Tipo de Intervenção | E | N |  |  |
| 1 | Canalização | 7332541.31 | 767869.25 |  |  |

Figura: Mapa de localização do Empreendimento

11. PÚBLICO-ALVO

Os beneficiados pela execução do projeto de CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA CONTENÇÃO DA MARGEM DO RIO RIBEIRÃO, serão os moradores da região, que residem próximos ao curso d’água, além da população de Ribeirão Grande no geral e, turistas, que utilizam a região, contemplando todas as faixas etárias e classes sociais.

11.1 População atendida

O projeto beneficiará diretamente os moradores que estão localizados as margens do Rio Ribeirão, do Bairro “Beira Rio”, uma população de 300 (trezentos) moradores, sendo 75 residências e beneficiará, indiretamente moradores e residência localizados a montante do trecho de intervenção do córrego.

12. METODOLOGIA

OBRA: Construção de Estrutura em Concreto Armado para contenção da margem do Rio Ribeirão.

LOCAL: Rio Ribeirão, Trecho das Ruas Jacyra Landim Stori, Manoel Silvério Ferreira e Felício Lapiano.

12.1 - SERVIÇOS INICIAIS:

12.1.1 - Instalação de Placa de Obra

Instalação de Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira que será composta por Placa principal (6mx3m) e Placa de apoio (2mx3m), totalizando uma área e 24,00 m².

O item será medido por área de placa executada (m²)

12.1.2- Locação da obra

Locação convencional com gabaritos em tabuas corrida pontaleteadas, os pontaletes deverão ser cravados espaçados no mínimo 1,00 m do perímetro da obra, as tábuas corridas deverão ser pregadas a esses pontaletes, para receber a marcação da locação da estrutura de concreto armado, seguindo a referência inicial conforme projeto de implantação.

Será medido pela área de vias, calçadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensões indicadas em projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalização (m²).

12.1.3- Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa:

Será executado escavação necessária para o completo encaixe da estrutura de concreto armado em todo a extensão de implantação da obra nas margens do Rio, com o auxílio de maquinários apropriados, bem como será retirada uma camada de 0,40 m do fundo do córrego para realização do nivelamento. Toda a área de escavação, sempre que possível, deve ser previamente drenada antes das operações de escavação do material, podendo ser removida por valetas de drenagem que deverá ser indicado pela fiscalização.

Em locais onde o tipo de solo não apresentarem em seu estado natural capacidade de suporte para apoio direto dos equipamentos de escavação, a mesma, deverá ser executada com escavadeiras apoiadas fora da área de remoção, ou seja, em locais destinados para que possam propiciar suporte adequado ao equipamento.

O material escavado deve ser transportado para fora da faixa de construção e depositado em local indicado pelo projeto ou pela fiscalização.

12.2- ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

Após a regularização da margem objeto da contenção, ou seja, após a preparação do terreno que deverá ser previamente ajustado de acordo com o projeto, deixando o talude de corte com inclinação de 60°, utilizando-se de equipamentos apropriados para receberem a estrutura de concreto armado, projetada para realizar a contenção das margens do Rio Ribeirão. A estrutura terá uma altura média de 3,60m a partir do leito do Rio.

Forma: Na execução das paredes de contenção, ou seja, a estrutura de concreto armado nas margens do rio, serão confeccionadas utilizando-se do método de forma contra barranco, para isso, toda área que receberá a estrutura deverá estar alinhada, sem que haja ondulações, preenchendo todos os vazios inferiores a estruturas, todo local deve estar limpo, sem a presença de materiais orgânicos, para que a parede de contenção permaneça uniforme. Serão aplicadas formas em madeiras para auxilio vertical, formando-se painéis estruturais com largura de 2,00m, ou seja, as juntas de dilatação serão dispostas na largura do painel, na base das paredes também serão utilizadas formas para o seu completo alinhamento.

Armadura de Aço: Será composta por armadura em tela de aço soldada nervurada, modelo Q335, contendo espaçamento longitudinal de 15 cm, espaçamento transversal de 15 cm e aço com diâmetro de 8mm. Após o lançamento das malhas em painéis sobre a caixa já preparada com lastro de brita na espessura de 3 cm, todas as placas deverão ser amarradas com Arame Recozido, fixadas de maneira linear ao talude de corte objeto da contenção. Antes do lançamento do concreto, deverá ser conferido pelo corpo técnico da municipalidade.

Concreto: Toda armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras especificadas em projeto e neste memorial, sendo de 04 cm. Para garantia do cobrimento mínimo, serão utilizadas Pastilhas de Concreto ou Espaçadores Plásticos com espessuras iguais ao cobrimento previsto e com resistência igual ou superior a do concreto das peças as quais serão incorporadas, serão providas de arames para fixação nas armaduras. O concreto utilizado na estrutura seguirá criteriosamente o projeto técnico e terá a espessura de 20cm com FCK 20 MPa.

Concreto Usinado: O Concreto a ser utilizado na estrutura prevista será FCK 20 MPa e deverá ser Pré-Misturado em Usina e deverá atender as especificações contidas no Projeto Estrutural, como, por exemplo, a Resistência a Compressão, Fator A/C e Slump; e obedecer às especificações da NBR 7212.

Entrega: Para efeito de aceitação de cada entrega, deve-se verificar as características do concreto corresponde ao pedido de compra, se não foi ultrapassado o tempo de início de pega, e moldar os corpos de prova (verificações com base na nota fiscal / documento de entrega).

Lançamento: O lançamento do concreto deverá ser realizado com a utilização de bomba. Não será permitido o lançamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros, devendo-se usar funil e tubos metálicos articulados de chapa de aço para o lançamento.

Adensamento: O adensamento do concreto deverá ser realizado com a utilização de Vibrador de Imersão (indispensável). Deverão ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto às formas e armaduras.

Cura: A cura do concreto deverá ser feita por um período mínimo de 7 dias após o lançamento garantindo uma umidade constante neste período, de tal forma que a resistência máxima do concreto, preestabelecida, seja atingida.

12.3- ENROCAMENTO COM PEDRA ARRUMADA

O enrocamento será utilizado como dispositivo amortecedor formados por estrutura executada em pedra, destinados e canais, protegendo efeitos erosivos ou solapamentos, causados pelos fluxos d’água, sendo este executado com pedra arrumada.

A pedra arrumada utilizada nos enrocamentos deve ser dura, proveniente de rocha sã, com diâmetro e granulometria definidos pelo projeto, não se admite o uso de material em estado de decomposição ou proveniente de capa de pedreira. Após a retirada de uma camada de material na espessura de 0,40 m do fundo do córrego, deverão ser realizados os serviços de preparação de fundo do córrego, chegando mais próximo possível de seu nivelamento. Na estrutura de pedra arrumada, as pedras devem ser colocadas manualmente, alternando se os seus diâmetros, de modo que se obtenha o apoio das pedras maiores pelas menores, assegurando um conjunto estável, livre de grandes vazios ou engaiolamentos.

A arrumação das pedras deve ser executada de modo que as faces visíveis do enrocamento fiquem uniformes, sem depressões ou saliências maiores que a metade da maior dimensão das pedras utilizadas.

12.4 – QUARDA-CORPO

Guarda-corpo: guarda corpo e corrimão com gradil, em aço galvanizado e pintura em esmalte.

Pintura esmalte sintético: Toda a superfície pintada deverá apresentar depois de concluída: uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho, devendo ser aplicadas tantas demãos de tinta quantas forem necessários ao perfeito acabamento.

Na pintura de ferro toda a superfície também deverá estar preparada para receber tinta esmalte. Deverão ser evitados escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura. Aqueles que não puderem ser evitados deverão ser removidos ainda com a tinta fresca, com removedor adequado.

13.  AVALIAÇÃO DE IMPACTO

Haverá melhoria da condição ambiental, evitando impactos associados aos efeitos diretos da energia de escoamento das águas e ao solapamento dos taludes das margens, evitando a ocorrência de acidentes decorrentes de enchentes graves, que podem causar danos e prejuízos significativos a população e à administração pública, tanto no âmbito material quanto no âmbito de segurança vital às pessoas.

14. EQUIPE TÉCNICA DO TOMADOR

Rodrigo de Araújo

Engenheiro civil

Eng. Civil Crea: 5070984787

Experiência: 2 anos de cargo efetivo na área de engenharia da Prefeitura Municipal De Ribeirão Grande

15. METAS, AÇÕES E INDICADORES

Meta: Aumento da capacidade de escoamento da calha

Ação: aumento na largura e altura das dimensões atuais do trecho do rio a ser canalizado

Indicadores: cálculo da vasão atual e medições após e execução da obra

Meta: Melhoria da calha com o aumento da seção hidráulica

Ação: aumento na largura e altura das dimensões atuais do trecho do rio a ser canalizado

Indicadores: cálculo da vasão atual e medições após e execução da obra

Meta: Medidas de controle de erosão

Ação: estabilização dos taludes as margens do trecho do Rio Ribeirão com Gabião

Indicadores: acompanhamento através de vistorias técnicas da equipe de engenharia periodicamente, com indicadores de comparação entre trechos estabilizados com gabião e trechos ao longo do curso do rio sem a obra de intervenção.

Meta: Proteção das margens e leitos: As obras de canalização podem estabilizar o traçado dos rios e córregos, protegendo as suas margens e leitos e limitando os efeitos da tensão de arraste. Isto pode ajudar a mitigar o processo erosivo, o transporte de sedimentos e os danos às estruturas adjacentes.

Ação: Proteção das margens e leitos com gabião

Indicadores: acompanhamento através de vistorias técnicas da equipe de engenharia periodicamente, com indicadores de comparação entre trechos estabilizados com gabião e trechos ao longo do curso do rio sem a obra de intervenção.

Meta: Controle de enchentes: A canalização pode ser uma das formas mais eficazes de evitar alagamentos, direcionando a água para locais adequados de descarga e evitando que ela se acumule nas áreas urbanas.

Ação: Proteção das margens e leitos com gabião

Indicadores: acompanhamento através de vistorias técnicas da equipe de engenharia periodicamente, com indicadores de comparação entre trechos estabilizados com gabião e trechos ao longo do curso do rio sem a obra de intervenção.

16. ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE

A sustentação do empreendimento se dará e se manterá principalmente pelos pontos apontados abaixo que permitirão maior durabilidade da obra de canalização, maior e melhor uso pela população e ainda, garantir a estabilidade das margens do rio, evitando assoreamento, desbarrancamento, etc.

A manutenção e conservação da estrutura da canalização do trecho do curso do rio ribeirão, ficará a cargo do Departamento de Obras e Operações da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, com a fiscalização e orientação da equipe de engenharia da prefeitura municipal.

17. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Conforme Anexo VIll do MPO.

Os pagamentos serão efetuados conforme medições dos serviços executados e aprovação do Agente Técnico, conforme Anexo VIIl do MPO.

18.    PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para a execução dos serviços objeto deste Termo de referência é de 6 meses.

19.     CRONOGRAMA

O Cronograma físico-financeiro consta do Anexo VII, conforme Modelo FEHIDRO.

Ribeirão Grande, 13 de setembro de 2024.

RODRIGO DE ARAÚJO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MARCELO LUÍS NUNES

PREFEITO MUNICIPAL

21. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades: São Paulo – Juquiá. 2015. Disponível em: < http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=352610>. Acesso em 17 ago 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE. Plano Municipal de Saneamento Básico.

2014,

SÃO PAULO. Lei Estadual nº 997 de 31 de maio de 1976. Dispõe sobre o controle da poluição do Meio Ambiente. Diário Oficial da União, 01 jun 1976, p1.

São Paulo. Lei Estadual nº9.866 de 28 de novembro de 1997. Dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 29 nov 1997.

SÃO PAULO; Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas. SAA-CATI-EDR Itapetininga Disponível em http://www.cati.sp.gov.br/Cati/_projetos/pemh/pemh.php; acesso em março de 2012.

SÃO PAULO; Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Plano Estadual de Recursos Hídricos: 2004/2007 Resumo.São Paulo, DAEE,2006.

SÃO PAULO, CA-SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA, 2008.Machado, Paulo Affonso Leme – Diretor Ambiental Brasileiro:SP:Malheiros,7.ed., 1999.

BRASIL, Brasília. Casa Civil, subchefia para assuntos jurídicos. Lei Federal 9394/1997 – Institui a Política Nacional de Recurso Hídricos, Brasília, 1997.

BRASIL, Brasília. CNRH – Resolução n.º 32/2003 – Institui a Divisão Hidrográfica Nacional, Brasília, 2003.

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construção de Estrutura em Concreto Armado para contenção da margem do Rio Ribeirão.

LOCAL: Rio Ribeirão, Trecho das Ruas Jacyra Landim Stori, Manoel Silvério Ferreira e Felício Lapiano.

- SERVIÇOS INICIAIS:

1.1 - Instalação de Placa de Obra

Instalação de Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira que será composta por Placa principal (6mx3m) e Placa de apoio (2mx3m), totalizando uma área e 24,00 m².

O item será medido por área de placa executada (m²)

1.2- Locação da obra

Locação convencional com gabaritos em tabuas corrida pontaleteadas, os pontaletes deverão ser cravados espaçados no mínimo 1,00 m do perímetro da obra, as tábuas corridas deverão ser pregadas a esses pontaletes, para receber a marcação da locação da estrutura de concreto armado, seguindo a referência inicial conforme projeto de implantação.

Será medido pela área de vias, calçadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensões indicadas em projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalização (m²).

1.3- Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa:

Será executado escavação necessária para o completo encaixe da estrutura de concreto armado em todo a extensão de implantação da obra nas margens do Rio, com o auxílio de maquinários apropriados, bem como será retirada uma camada de 0,40 m do fundo do córrego para realização do nivelamento. Toda a área de escavação, sempre que possível, deve ser previamente drenada antes das operações de escavação do material, podendo ser removida por valetas de drenagem que deverá ser indicado pela fiscalização.

Em locais onde o tipo de solo não apresentarem em seu estado natural capacidade de suporte para apoio direto dos equipamentos de escavação, a mesma, deverá ser executada com escavadeiras apoiadas fora da área de remoção, ou seja, em locais destinados para que possam propiciar suporte adequado ao equipamento.

O material escavado deve ser transportado para fora da faixa de construção e depositado em local indicado pelo projeto ou pela fiscalização.

- ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

Após a regularização da margem objeto da contenção, ou seja, após a preparação do terreno que deverá ser previamente ajustado de acordo com o projeto, deixando o talude de corte com inclinação de 60°, utilizando-se de equipamentos apropriados para receberem a estrutura de concreto armado, projetada para realizar a contenção das margens do Rio Ribeirão. A estrutura terá uma altura média de 3,60m a partir do leito do Rio.

Forma: Na execução das paredes de contenção, ou seja, a estrutura de concreto armado nas margens do rio, serão confeccionadas utilizando-se do método de forma contra barranco, para isso, toda área que receberá a estrutura deverá estar alinhada, sem que haja ondulações, preenchendo todos os vazios inferiores a estruturas, todo local deve estar limpo, sem a presença de materiais orgânicos, para que a parede de contenção permaneça uniforme. Serão aplicadas formas em madeiras para auxilio vertical, formando-se painéis estruturais com largura de 2,00m, ou seja, as juntas de dilatação serão dispostas na largura do painel, na base das paredes também serão utilizadas formas para o seu completo alinhamento.

Armadura de Aço: Será composta por armadura em tela de aço soldada nervurada, modelo Q335, contendo espaçamento longitudinal de 15 cm, espaçamento transversal de 15 cm e aço com diâmetro de 8mm. Após o lançamento das malhas em painéis sobre a caixa já preparada com lastro de brita na espessura de 3 cm, todas as placas deverão ser amarradas com Arame Recozido, fixadas de maneira linear ao talude de corte objeto da contenção. Antes do lançamento do concreto, deverá ser conferido pelo corpo técnico da municipalidade.

Concreto: Toda armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras especificadas em projeto e neste memorial, sendo de 04 cm. Para garantia do cobrimento mínimo, serão utilizadas Pastilhas de Concreto ou Espaçadores Plásticos com espessuras iguais ao cobrimento previsto e com resistência igual ou superior a do concreto das peças as quais serão incorporadas, serão providas de arames para fixação nas armaduras. O concreto utilizado na estrutura seguirá criteriosamente o projeto técnico e terá a espessura de 20cm com FCK 20 MPa.

Concreto Usinado: O Concreto a ser utilizado na estrutura prevista será FCK 20 MPa e deverá ser Pré-Misturado em Usina e deverá atender as especificações contidas no Projeto Estrutural, como, por exemplo, a Resistência a Compressão, Fator A/C e Slump; e obedecer às especificações da NBR 7212.

Entrega: Para efeito de aceitação de cada entrega, deve-se verificar as características do concreto corresponde ao pedido de compra, se não foi ultrapassado o tempo de início de pega, e moldar os corpos de prova (verificações com base na nota fiscal / documento de entrega).

Lançamento: O lançamento do concreto deverá ser realizado com a utilização de bomba. Não será permitido o lançamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros, devendo-se usar funil e tubos metálicos articulados de chapa de aço para o lançamento.

Adensamento: O adensamento do concreto deverá ser realizado com a utilização de Vibrador de Imersão (indispensável). Deverão ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto às formas e armaduras.

Cura: A cura do concreto deverá ser feita por um período mínimo de 7 dias após o lançamento garantindo uma umidade constante neste período, de tal forma que a resistência máxima do concreto, preestabelecida, seja atingida.

- ENROCAMENTO COM PEDRA ARRUMADA

O enrocamento será utilizado como dispositivo amortecedor formados por estrutura executada em pedra, destinados e canais, protegendo efeitos erosivos ou solapamentos, causados pelos fluxos d’água, sendo este executado com pedra arrumada.

A pedra arrumada utilizada nos enrocamentos deve ser dura, proveniente de rocha sã, com diâmetro e granulometria definidos pelo projeto, não se admite o uso de material em estado de decomposição ou proveniente de capa de pedreira.

Após a retirada de uma camada de material na espessura de 0,40 m do fundo do córrego, deverão ser realizados os serviços de preparação de fundo do córrego, chegando mais próximo possível de seu nivelamento. Na estrutura de pedra arrumada, as pedras devem ser colocadas manualmente, alternando se os seus diâmetros, de modo que se obtenha o apoio das pedras maiores pelas menores, assegurando um conjunto estável, livre de grandes vazios ou engaiolamentos.

A arrumação das pedras deve ser executada de modo que as faces visíveis do enrocamento fiquem uniformes, sem depressões ou saliências maiores que a metade da maior dimensão das pedras utilizadas.

4 – QUARDA-CORPO

Guarda-corpo:  guarda corpo e corrimão com gradil, em aço galvanizado e pintura em esmalte.

Pintura esmalte sintético: Toda a superfície pintada deverá apresentar depois de concluída: uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho, devendo ser aplicadas tantas demãos de tinta quantas forem necessários ao perfeito acabamento.

Na pintura de ferro toda a superfície também deverá estar preparada para receber tinta esmalte. Deverão ser evitados escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura. Aqueles que não puderem ser evitados deverão ser removidos ainda com a tinta fresca, com removedor adequado.

5 - NORMAS E REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 12266: Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana. Rio de Janeiro, 1992.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 6118/2023: Projeto. Estrutura. Concreto simples. Concreto armado. Concreto protendido.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 14931/2023: Execução. Estrutura. Concreto simples. Concreto armado. Concreto protendido.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 8964: Arames de aço de baixo teor de carbono, revestidos, para gabiões e demais produtos fabricados com malha de dupla torção. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 7211/2005. Agregados para concreto – Especificação

Ribeirão Grande, 22 de abril de 2024

______________________

Rodrigo Araújo

Engenheiro Civil

CREA: 5070984787

ART: 2620241596806

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM GABIÃO PARA CONTENÇÃO DA MARGEM DO RIO RIBEIRÃO. LOCAL DA OBRA: RIO RIBEIRÃO, TRECHO DAS RUAS JACYRA LANDIM STORI, MANOEL SILVÉRIO FERREIRA E FELICIO LAPIANO, RIBEIRÃO GRANDE-SP. REFERÊNCIA: BOLETIM CDHU 193 - SEM DESONERAÇÃO. INCLUSO BDI 23,08 %. ITEM; DESCRIÇÃO; Valor R$ C/ BDI; 1° Mês; 2° Mês; 3° Mês; 4° Mês; 5° Mês; 6° Mês; Valor Total. Valor R$; Peso/exec; Valor R$; Peso/exec; Valor R$; Peso/exec; Valor R$; Peso/exec; Valor R$; Peso/exec; Valor R$; Peso/exec; Valor R$; Peso %. DESCRIÇÃO - TRECHO 01 (RUA JACYRA LANDIM STORI- MANOEL SILVÉRIO FERREIRA). 1; #REF!; R$ 126.693,39; R$ 126.693,39; 11,53%; R$ 126.693,39; 11,53%. 2; #REF!; R$ 343.441,66; R$ 114.480,55; 10,42%; R$ 114.480,55; 10,42%; R$ 114.480,55; 10,42%; R$ 343.441,66; 31,25%. 3; #REF!; R$ 188.897,76; R$ 94.448,88; 8,59%; R$ 94.448,88; 8,59%; R$ 188.897,76; 17,19%. DESCRIÇÃO - TRECHO 02 (RUA MANOEL SILVÉRIO FERREIRA- FELÍCIO LAPIANO. 4; #REF!; R$ 74.513,14; R$ 74.513,14; 6,78%; R$ 74.513,14; 6,78%. 5; #REF!; R$ 246.121,00; R$ 82.040,33; 7,47%; R$ 82.040,33; 7,47%; R$ 82.040,33; 7,47%; R$ 246.121,00; 22,40%. 6; #REF!; R$ 119.303,46; R$ 59.651,73; 5,43%; R$ 59.651,73; 5,43%; R$ 119.303,46; 10,86%. Total geral; 1.098.970,41; 241.173,94; 21,95%; 208.929,43; 19,01%; 208.929,43; 19,01%; 156.553,47; 14,25%; 141.692,06; 12,89%; 141.692,06; 12,89%; R$ 1.098.970,41; 100,00%. Total geral - sem insumo; 1.098.970,41. RODRIGO DE ARAÚJO. ENG. CIVIL CREA: 5070984787. ART: 2620241596806.

PREGÃO PRESENCIAL 01/2025

- ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

| Razão Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |
| Cidade: | CEP: | Fone/Fax: |
| e-mail: |  | CNPJ nº |
| Dados bancários (preferencialmente Banco do Brasil) |  | Agência: Conta Corrente: |

| Objeto | Valor Global (em R$) |
| --- | --- |
| Contratação de empresa especializada para construção de estrutura para contenção da margem do Rio Ribeirão no Município de Ribeirão Grande/SP. (Contrato FEHIDRO nº 006/2024 da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de São Paulo). Conforme Anexo I – Termo de Referência do edital. |  |
| Valor global por extenso: |  |

- Obrigatório acompanhar esta Proposta a Planilha Orçamentária Global e o Cronograma Físico/Financeiro indicando os valores de cada item e o preço total, inclusive a Planilha de Composição do BDI.

DECLARAÇÃO

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope

2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços e materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.

3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta conforme todas as exigências desse edital.

| Nome do Representante: |  |
| --- | --- |
| Identidade nº: | CPF nº: |
| Local e Data: |  |
| Assinatura: |  |

## PREGÃO PRESENCIAL 01/2025

### ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO

- PROCURAÇÃO  "EXTRA JUDICIA"

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................), com sede na Rua ............................................................, nº ............., Bairro ...................................., na Cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., Bairro ...................................., na Cidade de ..............................., Estado de ....................................

OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., Bairro ............................, na Cidade de ............................., Estado de ..........................; ----------

PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade Pregão Presencial 01/2025, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

.............................., ........  de ......................... de 2025.

.............................

- Outorgante

## PREGÃO PRESENCIAL 01/2025

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

(Deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação)

A empresa ............................................. CNPJ.................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) .................................................................., portador (a) do RG ................................................... e CPF ..................................., DECLARA.

- Estar ciente e concorda com as condições desse edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento das condutas vigente na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definida neste instrumento convocatório.

- Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menos a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

- Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

- Que até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

.........................., ....... de ................. de 2025.

____________________________________________

- Nome e assinatura do representante

CPF..............................................

## PREGÃO PRESENCIAL 01/2025

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME e/ou EPP

(Deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação)

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ _______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Pregão Presencial 01/2025, realizada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

.........................., ....... de ................. de 2025

____________________________________________

- Nome e assinatura do representante

CPF..............................................

## PREGÃO PRESENCIAL 01/2025

ANEXO VI

FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS (CREDENCIAMENTO)

| I) Dados da Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insc. Estadual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número: |  |  |  |  |
| Bairro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |
| Telefone 1: |  |  |  | Telefone 2: |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II) Dados do Representante legal participante da Sessão de Licitação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RG: |  |  |  |  |  |  | CPF: |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo/Função: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número: |  |  |  |  |
| Bairro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |
| Telefone 1: |  |  |  | Telefone 2: |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III) Dados do Representante legal que assinará o Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RG: |  |  |  |  |  |  | CPF: |  |  |  |  |  |  |  | Cargo/Função: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número: |  |  |  |  |
| Bairro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |
| Telefone 1: |  |  |  | Telefone 2: |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV) Endereço e Contato para envio do Contrato para Assinatura: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome/ Setor Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número: |  |  |  |  |
| Bairro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |
| Telefone 1: |  |  |  | Telefone 2: |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V) Dados Bancários para pagamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banco: |  |  | Agência: |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Conta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº Conta: |  |  |  |
| VI) Quadro Societário: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF: |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF: |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF: |  |  |  |  |  |  |

_____________________, ____ de __________ de 2025.

_________________________

Assinatura

## PREGÃO PRESENCIAL 01/2025

### ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE E ...........................

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ..........................., RG ....................., CPF ........................., e a empresa ............................, CNPJ................., com endereço ....................., doravante denominada Contratada, representada neste ato por ..............................................., RG ................., e CPF ............................, conforme consta no ........................ (indicar o ato que qualifica como representante legal), firmam o presente termo de contrato, concernente ao Pregão Presencial 01/2025. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente que determina a Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021, além das cláusulas e condições constantes neste Contrato.

PRIMEIRA (OBJETO) – Contratação de empresa especializada para construção de estrutura para contenção da margem do Rio Ribeirão no Município de Ribeirão Grande/SP. (Contrato FEHIDRO nº 006/2024 da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de São Paulo). Conforme Anexo I – Termo de Referência do edital.

SEGUNDA (EXECUÇÃO) – A Contratada se compromete a executar os serviços nos termos e parâmetros constantes no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

§1º - A contratada deverá executar a obra de acordo com o cronograma/físico financeiro a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

§2º - Os serviços serão executados diretamente pela Contratada, que se incumbirá pelo fornecimento do efetivo pessoal, material e equipamentos necessários e compatíveis com o desenvolvimento dos serviços mencionados no objeto, respondendo pelos gastos e encargos decorrentes.

§3º - Os serviços deverão ser executados em fiel cumprimento ao projeto executivo, memorial descritivo, planilha sintética global e orientações do funcionário responsável pela Contratante.

§4º - Fica designado o Sr. Rodrigo de Araújo, Engenheiro Civil, matriculado sob nº 1587, sendo a responsável pelo acompanhamento e fiscalização na execução deste contrato.

TERCEIRA (VALOR) – O valor total deste contrato é de R$ ............................ (............................................), conforme o preço proposto pela Contratada.

§1º – Os preços poderão ser realinhados visando restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Contratante para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da legislação vigente

§2º - O realinhamento de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Contratante a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de forma não retroativa.

§3º – Será permitido o reajustamento do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta, sendo adotado para tal o índice de preços da construção civil da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, contada a partir da data da proposta apresentada na licitação.

QUARTA (DESPESA) – A despesa correrá pelo Código: 02.01 – Departamento de Governo e Infraestrutura - 02.01.01 – Gabinete do Diretor e Dependências  – 15.451.0003.1004 – Projeto/Atividade – 4.4.90.51 – Obras e Instalações – Ficha de Empenho nº 24 - Fonte de Recurso Estadual (02) – Ficha de Empenho nº 23 - Fonte de Recurso Próprio (01), do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

QUINTA (PAGAMENTO) – O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas, de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal e em conformidade com o Cronograma Físico/Financeiro desde que liberados os recursos financeiros pelo convênio para efetivação do pagamento, mediante apresentação de fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados e mencionar o Contrato FEHIDRO nº 006/2024 da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de São Paulo.

§1º - Sendo comprovadas os eventos dos serviços efetivamente executados, e após a visita técnica do responsável e aprovação do mesmo, o pagamento será efetuado.

§2º - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do INSS e FGTS.

§3º – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.

SEXTA (PRAZO) – O prazo do presente contrato será de 08 (oito) meses, contados a partir de sua assinatura, prorrogável na forma da Lei

SÉTIMA (OBRIGAÇÕES) – São obrigações da Contratada, além das condições constantes no Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Presencial 01/2025, conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor; Apresentar à Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com base em indicações pela mesma fornecida; Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença, devendo ainda emitir Livro de Ordem junto ao CREA/SP preenchido no mínimo uma vez por semana.

§1º- A contratada deverá designar funcionário preposto responsável para execução do objeto desta avença, indicando nome completo e função que o exerce na empresa.

OITAVA (PENALIDADES) – A Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas a saber:

I - Atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a contratada à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

II - Pela inexecução total ou parcial desse contrato, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, ou.

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto em Lei

§1º – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.

§2º – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante.

NONA (GARANTIA) - No ato da assinatura deste Contrato, a Contratada deverá efetuar garantia junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, em qualquer das modalidades previstas na Legislação Vigente o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total deste Contrato.

DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas, tais como as sanções amparadas por Lei e no edital.

§ ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

DÉCIMA PRIMEIRA (CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, podendo, contudo, ser realizada à sub empreitada de alguns serviços, desde que devidamente autorizado pela Contratante.

DÉCIMA SEGUNDA (RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.

§1º – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

§2º – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

§3º - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

DÉCIMA TERCEIRA (TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

DÉCIMA QUARTA (PUBLICIDADE) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

DÉCIMA QUINTA (FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Capão Bonito/SP., excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

......................., ....... de ............ ... de 2025.

- Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

- Contratada

## PREGÃO PRESENCIAL 01/2025

ANEXO VIII

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATOS

CONTRATANTE: ____________________________________________________

CONTRATADA: _____________________________________________________

CONTRATO:_________________________________________

OBJETO: ___________________________________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, despachos e decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração de Atualização Cadastral”.

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Ribeirão Grande/SP ______ de ______________ de 2025.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO E RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Pela contratada:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

GESTOR DO CONTRATO:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

## PREGÃO PRESENCIAL 01/2025

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DO Tce-sp

CONTRATANTE:_____________________________

CNPJ Nº:________________________

CONTRATADA:_____________________

CNPJ Nº:_______________________

CONTRATO Nº:____________________

DATA DA ASSINATURA:__________________

VIGÊNCIA:_________________

OBJETO:__________________

VALOR:____________________

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;

- orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários;

- previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

- comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços     contemplam em suas metas;

as plantas e projetos de engenharia e arquitetura

Ribeirão Grande/SP ______ de ______________ de 2025.

___________________

MARCELO LUIS NUNES

Prefeito Municipal